Кемеровская область

Администрация Беловского городского округа

Актуализированный

среднесрочный план

Комплексной программы

социально-экономического развития

Беловского городского округа

на 2017-2019 годы

Белово  2016

Развитие угледобывающей отрасли

ОАО «Белон»

На территории Беловского городского округа располагаются предприятия группы ОАО «Белон»: ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», обогатительная фабрика ООО «ММК-УГОЛЬ» (ОАО ЦОФ «Беловская»), а также сервисное предприятие ОАО «Беловопогрузтранс».

В соответствии со Стратегией развития ОАО «Белон» инвестиционные программы предприятий направлены на модернизацию существующего оборудования, создание безопасных условий труда, строительство новых капитальных горных выработок, а также на приобретение нового высокоэффективного и производительного оборудования.

В 2016-2019гг. на предприятиях компании ОАО «Белон» запланированы следующие мероприятия:

ООО «Шахта «Чертинская-Коксовая» обеспечит поддержание производственной мощности шахты в объеме 1,6 млн. т угля в 2017 году, и далее около 2-х млн. тонн ежегодно.

В 2017 году планируется:

- завершение строительно-монтажных работ по строительству технологического комплекса на поверхности (96 млн. руб.) для организации выдачи угля из шахты ленточными конвейерами и полного отказа от подъема угля скипами по вертикальному стволу;

- приобретение очистного механизированный комплекс для отработки запасов угля по пласту №4 с ориентировочной стоимостью 1200 млн. рублей;

- приобретение напочвенной зубчатой дороги в комплекте с напочвенным дизельгидравлическим локомотивом (65 млн. руб.), вентилятора главного проветривания (74 млн. руб.);

- бурение вентиляционных скважин для обеспечения безопасных условий труда на предприятии (49 млн. руб.);

- планируется запуск первого очистного забоя по пласту 4.

В 2018-2019гг.:

- для поддержания производственной мощности намечено проведение капитальных горных выработок, замена и модернизация устаревшего оборудования, приобретение ленточных конвейеров, проходческих комбайнов.

На ООО «ММК-УГОЛЬ» (ОАО ЦОФ «Беловская»):

В 2017 году:

- продолжится замена и модернизация устаревшего оборудования и мероприятия по безопасности работ;

- начнется реализовываться программа увеличения выхода концентрата и снижения зольности углей.

В 2018-2019гг.:

- весь рассматриваемый период для поддержания производственной мощности намечено проведение модернизации оборудования, замена вакуум-фильтров, фильтр-прессов, сепараторов, центрифуг и другого оборудования.

«Бачатский угольный разрез»

филиал ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

Среднесрочной перспективой на период 2017-2019гг. планируется добыча угля на уровне 9 500  тыс.т. Переработка угля на ОФ «Энергетическая» и ОФ «Коксовая» запланирована на уровне 4,1 млн.т в 2017 году до 4,5 млн.т в 2019 году.

В 2017-2018 гг. запланированы проекты по развитию социальной сферы поселка Бачатский города Белово:

- Строительство (перенос) автодороги п.Бачатский - с.Старобачаты, протяженность 11 км (ориентировочная стоимость -1200 млн. рублей).

- Реконструкция основного и резервного водоводов, стоимостью  200 млн. руб., протяженностью более 3 км. Водовод обеспечит чистой питьевой водой всех жителей поселка Бачатский, срок службы - минимум 50 лет, за счет замены стальных труб на современные пластиковые трубы.

- Строительство очистных сооружений на основной промплощадке филиала, ориентировочная стоимость – 130,0 млн. рублей. Новые очистные позволят эффективно и качественно очищать ливневые, производственные и хозяйственно-бытовые стоки с помощью современного оборудования («Валдай-480-ПРО» и «Валдай-130-БИО»). Очистные сооружения отвечают самым строгим требованиям экологии. Так как создан замкнутый цикл использования очищенных сточных вод для нужд разреза и подпитки оборотного водоснабжения обогатительных фабрик. То есть  оборот сточной воды на разрезе – закольцован, и  загрязнённая вода – не попадёт в реки, водоёмы. Очищенная вода – уйдет на технологические процессы производства.

- Переселение жителей из ветхого, неблагоустроенного  жилья в новые дома. Стоимость строительства первой очереди –  250 млн. руб.

По проекту предусмотрено переселение из домов частного сектора попадающих в санитарно-защитную зону угольного разреза в коттеджный поселок на экологически чистой территории в современном районе поселка Бачатский – «Солнечный». До конца 2017 года справят новоселье жители первых 40 домов, попадающих в СЗЗ. Остальные жители станут новосёлами в 2018-2019 годах.

Инвестиционные проекты в филиале «Бачатский угольный разрез»

В 2017 году планируется завершить реконструкцию установки по извлечению товарного угля и разубоженной горной массы (РГМ), со строительством фильтр-прессового отделения (остаточная стоимость реконструкции в 2016-2017гг – 333,0 млн. рублей).

Начало строительства обогатительной фабрики "Энергетическая-2" (2018-2020гг, ориентировочная стоимость – 3542,5 млн. рублей);

«Шахта Листвяжная» ХК ОАО «СДС - Уголь»

Ожидается выполнение следующих крупных инвестиционных проектов:

Перспективное развитие предприятия 2017-2021гг.

| Наименование ИП объекта | Стоимость без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Ленточные конвейера (подготовка пласта Сычевский I) | 500 000 |
| Ленточное полотно (конвейера пласта Сычевский I, Ходок 33) | 40 677 |
| Конвейера СР70 (Сычевский IV, Грамотеинский II), ШИП+ИЗСТ (общешахтовые), Автоматизация на конвейер (Грамотеинский II) | 25 000 |

Развитие предприятия предусматривает отработку пластов Грамотеинский II, Сычевский IV и начиная с 2018 года отработку запасов пласта Сычевский I. План добычи в 2017 году 5200 тыс.тонн, 2018-2021г.г. по 5000тыс.тонн. Согласно проектной документации, данный вариант развития предусматривает:

- перенос главного вентилятора ВДК-12№44 на центральную промплощадку в период 2017-2018 год (стоимость инвестиционного проекта по переносу вентилятора ориентировочно 385 млн.рублей без учёта НДС);

- конвейеризацию пласта Сычевский I с доставкой горной массы на промплощадку основного района (ориентировочная стоимость 540млн.рублей без учёта НДС)

- конвейеризацию доставки добытой горной массы до обогатительной фабрики по поверхности со строительством поверхностных объектов (здания приводной, главного конвейера, галереи для конвейера). Ориентировочная стоимость 400 млн. рублей без учёта НДС.

- выдача механизированного комплекса на поверхность после отработки запасов пласта Грамотеинский II, с последующей модернизацией секций механизированной крепи под геологические условия пласта Сычевский I. (Ориентировочная стоимость модернизации секций механизированной крепи 420 млн. рублей без учёта НДС).

Отработка запасов шахты предусматривается одной лавой с поочерёдным использованием двух механизированных комплексов, что исключит разрыв очистного фронта.

«Шахта Грамотеинская»

Подготовительным участком ведутся работы по проведению конвейерного ходка 806 пл. «Сычевский – IV» и обеспечить добычу на предприятии до 2022 года.

В 2012 году шахтой был приобретен участок «Менчерепский – Северный» с балансовыми запасами 222 млн. тонн угля марки Д.

Вложение инвестиций в геолого-разведовательные работы на участке «Менчерепский – Северный», после чего будет готовиться проект на отработку данных запасов, что обеспечит долгую и стабильную перспективу шахты.

|  | 2016г. оценка | 2017г. прогноз | 2018г. прогноз | 2019г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции на приобретение оборудования, млн. руб. | 525,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |

ОАО «Беловопогрузтранс» сервисное предприятие группы «Белон»

В 2017 году:

- продолжится замена устаревшего оборудования и мероприятия по

безопасности работ;

- планируется приобретение 4-х автосамосвалов (14 млн. руб.), 2-х

погрузчиков (66 млн. руб.), бульдозера (52 млн. руб.).

В 2018-2019гг.:

- продолжится замена устаревшего оборудования и мероприятия по безопасности работ.

Создание центров обслуживания и ремонта

угледобывающей техники

ООО «Либхерр-Русланд»

Продолжается строительство ремонтно – складского комплекса «Кузбасс» в пгт.Грамотеино, для сервисного обслуживания техники Liebherr и продажи запасных частей. Предполагаемый срок реализации - 2017 год. Строительство ведется за счет собственных средств, стоимость проекта составляет порядка 800 млн. рублей.

ООО «Восточная Техника»

Строительство сервисного центра в г.Белово для размещения центрального склада запасных частей и службы технической поддержки техники КАТЕРПИЛЛАР в г.Белово. Стоимость проекта составляет порядка 180 млн. рублей. В связи с финансовыми трудностями строительство временно приостановлено.

Развитие электроэнергетики

«Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго»

Заданный диспетчерский режим работы данного предприятия сохранится на уровне 6,5-7 млрд. кВт* час. в год.

В 2017г. планируется реализация инвестиционного проекта «Реконструкция ПВД энергоблока ст. № 3».

Основные участники проекта - ЗАО «СУЗМК Энерго» г. Среднеуральск.

Потенциальные инвесторы - нет.

Срок реализации проекта - 2017 год.

Стоимость реализации проекта – 54 600,0 тыс. руб.

Инвестиционная готовность - ПИР.

Цель проекта - повышение надежной и экономичной работы энергоблока ст. № 3 за счёт реконструкции ПВД.

Реализация инвестиционного проекта - в стадии проектирования.

По инвестиционному плану на 2017-2019 гг. для повышения надежной и экономичной работы энергоблоков предусмотрена реконструкция подогревателей высокого давления (ПВД) энергоблоков ст. №№ 2,3,5.

ОАО «Беловское энергоуправление»

Основной целью исполнения плана является обновление основных фондов, обеспечение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, качества электроэнергии, повышение производительности труда и сокращение межремонтных сроков при ремонте оборудования.

Среднесрочной программой производственного развития предприятия на плановый период 2017 год запланировано:

| № п/п | Наименование | Цели и задачи перспектив развития | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, оборудования подстанций и распределительных пунктов. | Поддержание работоспособности электрооборудования,ВЛ, КЛ | Техническое обслуживание осуществляется по утвержденному многолетнему графику |
| 2. | Капитальные и текущие ремонты оборудования ПС и РП, воздушных и кабельных линий |  | Капитальные и текущие ремонты осуществляются по утвержденному многолетнему графику |
|  | Капитальные ремонты МТП и КТП с заменой установленных силовых трансформаторов | За счет замены морально и физически устаревшего оборудования повышается надежность и качество электроснабжения | Капитальные ремонты осуществляются по утвержденному многолетнему графику |
|  | Реконструкция и модернизация оборудования ПС и РП | За счет замены морально и физически устаревшего оборудования повышается надежность и качество электроснабжения | Ежегодно (при условии, что инвестиционные программы будут утверждены РЭК Кемеровской области) |

Мероприятия позволят снизить недоотпуск электроэнергии, повысит надежность электроснабжения.

ПАО «МРСК - Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС»

| Инвестиционный проект | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская |
| --- | --- |
| Основные участники проекта | ПАО «МРСК - Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» |
| Потенциальные инвесторы | ПАО «МРСК - Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» |
| Срок реализации проекта | 2013-2022 гг. |
| Стоимость реализации проекта | 944 млн, руб. |
| Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей, замена физически и морально изношенного оборудования, перспективное развитие электроэнергетики Кемеровской области. |
| Реализация инвестиционного проекта | Замена силовых трансформаторов 3x40 MB А на 2x80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110- 40/2500 - 10 шт., разъединителей РГНП 110-39 шт, монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ - 24 ячейки, КРУЭ 35 кВ -14 ячеек, демонтаж зданий подстанции. |

Развитие предприятий обрабатывающей промышленности

ОАО «НПП Кузбассрадио»

Одно из старейших предприятий города Белово, является единственным предприятием в России изготовителем  коммутационных и установочных изделий для  комплектации специальной и общепромышленной аппаратуры.

С  2011г.   проводился   большой    объем   работ  с  целью   реконструкции  производственных     площадей,   перестановка    оборудования    для     оптимизации  производственных  мощностей   и  сокращения  затрат   по   содержанию   зданий    и  обслуживанию     производства.

В период 2016 – 2018 гг. продолжатся работы по введению нового оборудования с целью повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий. Проводится большой объем работ:

- по перебазировке гальванического производства в другое помещение;

- по ремонту помещения главного корпуса для переноса подразделений  предприятия в данный корпус.

В 2017 году планируется строительство новой проходной завода с благоустройством прилегающей территории с целью уменьшения занимаемой АО «НПП «Кузбассрадио» площади. Для выполнения вышеперечисленной работы планируется вложение денежных средств в размере 11 млн. рублей.

Беловское государственное пассажирское автотранспортное предприятие

БГПАТП является одним из основных транспортных предприятий города, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе выполняет государственный заказ по обеспечению социальных пассажирских перевозок.

Главные цели деятельности предприятия на перспективу до 2019 года:

- максимальное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках;

- сохранение объема перевозок пассажиров и улучшение качества обслуживания;

- обеспечение полной безопасности пассажирских перевозок;

- сохранение маршрутной сети;

- содержание автобусного парка в технически исправном состоянии, плановая замена изношенного транспорта;

- удержание доли собственных доходов в расходной части не ниже 55%.

Градостроительство

В рамках Корректировки генерального плана Беловского городского округа Кемеровской области проводится разработка объемно-пространственного проекта градостроительного развития территории города Белово

Программа развития  строительства

Годовой план на 2017 год

В сфере «Жилищное строительство» запланировано:

1. Строительство крупнопанельного жилого дома №14А по ул.60 лет Комсомола в пгт.Грамотеино, г.Белово (5-ти этажный, 2-х подъездный, 48 квартирный, общая площадь жилых помещений – 1 946,83 кв.м., срок ввода – 4 квартал 2017 года).

Планируемые мероприятия:

- строительство дома – 61 534,20 тыс. руб.

- инженерные сети (НВК и ТС) – 2 588,78 тыс. руб.;

- благоустройство территории – 2 905,25 тыс. руб.;

- технические условия ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» - 11,8 тыс. руб.

- технологическое присоединение для электроснабжения – 695,8 тыс.руб.

- инженерные изыскания – 99,0 тыс.руб.

- разработка ПСД для строительства – 440 тыс.руб.

Итого: 68 274,83 тыс. руб.

2. Строительство крупнопанельного жилого дома № 41В по ул.Советская, г.Белово (9-ти этажный, 2-х подъездный, 67 квартирный, общая площадь жилых помещений – 3157,02 кв. м., срок ввода – 4 квартал 2017 года, стоимость строительства – 110 496 тыс. руб.

Планируемые мероприятия:

- благоустройство территории -5500 тыс. руб.;

- инженерные сети (НВК и ТС) – 950,89 тыс. руб.

- технологическое присоединение для электроснабжения – 181,2 тыс.руб.

- инженерные изыскания – 147,0 тыс.руб.

Итого: 6 779,09 тыс. руб.

3. Строительство крупнопанельного жилого дома № 15А по ул.Чистопольская в пгт.Инской, г.Белово (5-ти этажный, 2-х подъездный, 48 квартирный, общая площадь жилых помещений – 1946,83 кв. м., срок ввода – 4 квартал 2017 года).

Планируемые мероприятия:

- строительство дома – 61 533,46 тыс. руб.

- проектно-сметная документация – 2700 тыс. руб.;

- технологическое присоединение – 3928 тыс. руб.;

- инженерные сети (НВК и ТС) – 2170,6 тыс. руб.;

- благоустройство – 4500 тыс. руб.;

- экспертиза проектно-сметной документации – 920 тыс. руб.;

- технические условия ОАО «Ростелеком» - 11,8 тыс. руб.

Итого: 75 763,86 тыс. руб.

4. Строительство крупнопанельного жилого дома № 10 по ул. 60 лет Комсомола в пгт.Грамотеино, г.Белово (5-ти этажный,2-х подъездный, 48 квартирный, общая площадь жилых помещений – 1986,7 кв.м., срок ввода – 4 квартал 2017 года)

- стоимость строительства – 62 793,63 тыс.руб.

- инженерные сети (НВК и ТС) – 3256,7 тыс. руб.;

- благоустройство территории – 4200 тыс. руб.;

- технические условия ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» - 11,8 тыс. руб.

- технологическое присоединение для электроснабжения – 98,7 тыс.руб.

- инженерные изыскания – 412,7 тыс.руб.

- разработка ПСД для строительства – 1500 тыс.руб.

- экспертиза ПСД – 620,0 тыс.руб.

Итого: 72 893,53 тыс. руб.

5. Строительство крупнопанельного жилого дома № 12 по ул.60 лет Комсомола в пгт.Грамотеино, г.Белово (5-ти этажный,2-х подъездный, 48 квартирный, общая площадь жилых помещений – 1986,7 кв.м., срок ввода – 4 квартал 2017 года).

Планируемые мероприятия:

- стоимость строительства – 62 793,63 тыс.руб.

- инженерные сети (НВК и ТС) – 3256,7 тыс. руб.;

- благоустройство территории – 4200 тыс. руб.;

- технические условия ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» - 11,8 тыс. руб.

- технологическое присоединение для электроснабжения – 98,7 тыс.руб.

- инженерные изыскания – 157 тыс.руб.

- разработка ПСД для строительства – 1500 тыс.руб.

- экспертиза ПСД – 620,0 тыс.руб.

Итого: 72 637,83 тыс. руб.

6. Строительство крупнопанельного жилого дома № 13 по ул.60 лет Комсомола в пгт.Грамотеино, г.Белово (5-ти этажный, 1 подъездный, 29 квартирный, общая площадь жилых помещений – 1273,4 кв.м., срок ввода – 3 квартал 2017 года, стоимость строительства 40 248,35 тыс. руб.).

Планируемые мероприятия:

- инженерные сети (НВК и ТС) – 5118,4 тыс. руб.;

- благоустройство территории – 4200 тыс. руб.;

- технические условия ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» - 11,8 тыс. руб.

- технологическое присоединение для электроснабжения – 94 тыс.руб.

- разработка ПСД для строительства – 2379,1 тыс.руб.

Итого: 11 803,30 тыс. руб.

В сфере образования предусмотрено строительство школы на 1 000 мест в квартале «Сосновый». Ориентировочная стоимость строительства 1 млрд. руб.

Затраты местного бюджета составят:

- проектно-сметная документация – 7209,3 тыс. руб.;

-  технологическое присоединении – 2813,18 тыс. руб.,

- инженерные сети – 3000 тыс. руб.;

- экспертиза проектной документации- 1500 тыс. руб.;

- инженерные изыскания – 600 тыс. руб.;

- технические условия «РОСТЕЛЕКОМ» - 20 тыс. руб.

- разработка рабочей документации – 12000 тыс.руб.

Итого:  27 142,48 тыс. руб.

В сфере культуры предусмотрено строительство культурно-досугового центра село Заречное г.Белово. Ориентировочная стоимость строительства 89 644 тыс. рублей.

Затраты местного бюджета составят:

- проектно-сметная документация – 1395 тыс. руб.;

-  технологическое присоединении – 145,4 тыс. руб.,

- инженерные сети – 3000 тыс. руб.;

- экспертиза проектной документации- 750 тыс. руб.;

- инженерные изыскания – 502,5 тыс. руб.;

- технические условия «РОСТЕЛЕКОМ» - 20 тыс. руб.

Итого: 5 812,90 тыс. руб.

В жилищно-коммунальной сфере планируется строительство:

- внеквартальных инженерных сетей: водоснабжения, теплоснабжения  и канализации для застройки микрорайона №3, микрорайона №4, квартала "Сосновый" г.Белово (ориентировочная стоимость строительства –  60 000 тыс. руб.),

- строительство магистрального водовода для закольцовки 3-го микрорайона, г.Белово (ориентировочная стоимость строительства – 13700 тыс. руб.),

- реконструкция котельной № 8 расположенной по адресу ул. Вахрушева,5а, г.Белово (ориентировочная стоимость работ – 82 млн. руб.).

Строительство за счет собственных средств:

-  Магазин с детской игровой площадкой, кафе и подземной парковкой ул.Ленина, 5 – стоимость проекта 100 млн.руб.;

-  Православный храм Благовещения Божьей Матери пер.Почтовый 57 – данные о стоимости работ отсутствуют.

- Реконструкция городского парка – данные о стоимости работ отсутствуют.

Мероприятия на среднесрочную перспективу 2018-2019 гг.

Согласно генеральному плану города Белово на первую очередь строительства запланированы следующие мероприятия:

- строительство много - и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки в 3 микрорайоне центральной части, квартале «Сосновый», пгт Инской, пгт Грамотеино, пгт Новый Городок;

- строительство индивидуальной жилой застройки в микрорайоне Сосновом и вдоль улицы Геодезическая, микрорайоне Старо-Белово.

В сфере образования предусмотрено строительство школы на 1000 мест в квартале «Сосновый». Ориентировочная стоимость строительства 1 млрд. руб.

Затраты местного бюджета составят 27142,48 тыс. руб.

В сфере культуры предусмотрено строительство культурно-досугового центра село Заречное г.Белово. Ориентировочная стоимость строительства 89644 тыс. руб.

Затраты местного бюджета составят 5812,90 тыс. руб.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства будет продолжено  строительство угольной котельной с наружными внутриквартальными и внеквартальными инженерными сетями (г. Белово, в 160 метрах на северо-запад от малоэтажной застройки квартала «Сосновый»).

В сфере «Жилищное строительство»  запланировано:

- строительство крупнопанельного жилого дома №105 в микрорайоне №3, г. Белово (5-ти этажный, 2-х подъездный, 48 квартирный, общая площадь жилых помещений – 1946,83 кв. м., ориентировочная стоимость строительства – 61 434,2 тыс. руб., планируемый срок ввода – 3 квартал 2018 г.);

- строительство крупнопанельного жилого дома №105А в микрорайоне №3, г. Белово (5-ти этажный, 2-х подъездный, 48 квартирный, общая площадь жилых помещений - 1946,83 кв. м., ориентировочная стоимость строительства – 61 434,2 тыс. руб., планируемый срок ввода – 3 квартал 2018 г.);

- строительство крупнопанельного жилого дома №14Б в микрорайоне №3, г. Белово (9-ти этажный, 2-х подъездный, 54 квартирный, общая площадь жилых помещений – 3471,57 кв.м., ориентировочная стоимость строительства – 109 548,9 тыс. руб., планируемый срок ввода – 4 квартал 2018г.);

- строительство крупнопанельного  жилого дома №22А в микрорайоне №3, г. Белово (5-ти этажный, 4-х подъездный, 78 квартирный, общая площадь жилых помещений – 3893,66 кв. м., ориентировочная стоимость строительства – 122 868,3 тыс. руб., планируемый срок ввода – 4 квартал 2018г.);

- строительство крупнопанельного жилого дома № 5 в квартале «Сосновый», г.Белово (9-ти этажный, 1 подъездный, 35 квартирный, общая площадь жилых помещений – 1663,91 кв.м., ориентировочная стоимость строительства – 52 506,3 тыс. руб., планируемый срок ввода – 4 квартал 2018г.);

- строительство крупнопанельного жилого дома №6 в квартале «Сосновый», г. Белово (9-ти этажный, 2-х подъездный, 62 квартирный, общая площадь жилых помещений – 3382,5 кв.м., ориентировочная стоимость строительства – 106 738,2 тыс. руб., планируемый срок ввода – 4 квартал 2018 г.);

- строительство крупнопанельного жилого дома №7 в квартале «Сосновый», г. Белово (9-ти этажный, 2-х подъездный, 62 квартирный, общая площадь жилых помещений – 3382,5 кв.м., ориентировочная стоимость строительства – 106 738,2 тыс. руб., планируемый срок ввода – 4 квартал 2018г.);

- строительство группы их 7 жилых домов в квартале «Сосновый», г. Белово (62 квартиры, 9 этажей, 2 подъезда в каждом доме, общая площадь жилых помещений – 23 677,5 кв. м., ориентировочная стоимость строительства 7 жилых домов – 747 167,2 тыс. руб., планируемый срок ввода – 4 квартал 2019г.).

В общественно-деловой зоне микрорайона Чертинский запроектирована музыкальная школа.

В кварталах новой жилой застройки предусмотрено строительство:

- 3 микрорайон – школа искусств и библиотека;

- 5-6 кварталы – детский сад, школа, бассейн, спортивные площадки, торговые комплексы и административно-деловой объект.

Перспективное развитие производственных зон и зон транспортной инфраструктуры намечено в северном промышленном узле города. На первую очередь строительства запланировано размещение производства строительных машин на площади 27,8 га, завода горношахтного оборудования на площади 
13,3 га и пивоваренного завода на площади 0,4 га. Предусмотрено строительство ряда коммунально-складских объектов: гаражей, открытых складов – и объектов транспортных инфраструктур: СТО, АЗС, автомойки, автостоянки и иных объектов.

Предусмотрено проектирование и строительство фабрики по переработке опасных отходов с помощью новых технологий и их дальнейшей утилизации по адресу: г. Белово, ул. Кузбасская, 37 (территория бывшего цинкового завода).

Зарезервированы территории под размещение коммунально-складских объектов в микрорайонах Чертинский, 8-е Марта и Центральной части.

Из объектов специального назначения запланировано строительство кладбища у микрорайона Бабанаково и мусороперерабатывающего завода 
в Центральной части.

Селитебные территории пгт. Инской представлены средне- и малоэтажными многоквартирными и одноэтажными индивидуальными жилыми домами. Развитие селитебных территорий предполагается в юго-западной части в границе и за границей городского округа. На первую очередь и расчетный срок запланированы мероприятия:

- застройка заброшенных участков садово-огородных товариществ индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция кварталов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (1 очередь);

- строительство много- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов в рамках существующих селитебных территорий (1 очередь);

- строительство много- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов за границей городского округа (расчетный срок).

Программа развития малого и среднего предпринимательства

Годовой план на 2017год

млн. руб.

| Наименование исполнителя мероприятий | 2017 год | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования | 107,09 | На реализацию мероприятий муниципальной программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» в 2017 году планируется направить 107,09 млн. рублей, в т.ч. средств городского бюджета-4,09 млн. рублей, МФПМП-8,0 млн. рублей, собственных средств предпринимателей -95,0 млн. рублей. |
| местный бюджет | 4,09 |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| областной бюджет | - |  |
| средства МФПМП | 8,0 |  |
| внебюджетные источники | 95,0 |  |
| в том числе: |  |  |
| Субсидирование части арендной платы за выставочные площади субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0246 | На субсидирование части арендной платы за выставочные площади участникам межрегиональной международной выставки-ярмарки |
| местный бюджет | 0,0246 |  |
| Организация экспозиции г. Белово в городских, областных, региональных, международных выставках-ярмарках | 0,0554 | Привлечение местных товаропроизводителей к участию в городских, областных, региональных и международных выставках, ярмарках с целью налаживания деловых контактов |
| местный бюджет | 0,0554 |  |
| Организация и проведение мероприятий в связи с празднованием Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли | 0,0900 | Организация праздничных мероприятий в связи с празднованием Дня российского предпринимательства, Дня работника торговли |
| местный бюджет | 0,0900 |  |
| Освещение результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на информационном сайте БГО, в СМИ | 0,100 | Обеспечение субъектов МСП экономической, статистической и иной информацией |
| местный бюджет | 0,100 |  |
| Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | 0,500 | Стимулирование развития бизнеса начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства |
| местный бюджет | 0,500 |  |
| Предоставление субсидии МФПМП г. Белово в целях пополнения фонда, предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 1,400 | Расширение доступа к кредитным ресурсам, создание дополнительных рабочих мест |
| местный бюджет | 1,400 |  |
| Организация и проведение городских выставок, конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,030 | Популяризация предпринимательской деятельности |
| местный бюджет | 0,030 |  |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования | 0,100 | Создание и (или) развитие либо модернизация производства товаров (работ, услуг) |
| местный бюджет | 0,100 |  |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производственных и инновационных малых и средних предприятий. | 0,600 | Стимулирование производственной деятельности субъектов МСП |
| местный бюджет | 0,600 |  |
| Содержание отдела «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» | 1,190 | Обеспечение комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах развития |
| местный бюджет | 1,190 |  |
| Итого местный бюджет | 4,090 |  |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Муниципальным «Фондом поддержки малого предпринимательства» | 8,0 | Расширение доступа к кредитным ресурсам, создание дополнительных рабочих мест |
| Средства МФПМП | 8,0 |  |
| Иные, не запрещенные законодательством источники финансирования | 95,0 | Создание новых и расширение деятельности действующих предприятий и организаций в сфере производства, услуг и торговли, создание новых рабочих мест |
| Собственные средства предпринимателей | 95,0 |  |

Общий объем финансирования за счет всех источников  в 2017 году составит 107 090,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета- 4 090,0 тыс. руб.;  средств МФПМП-  8 000,0 тыс. рублей, иных,  не запрещенных законодательством источники финансирования – 95 000,0 тыс. рублей.

В 2017 году субъекты малого и среднего предпринимательства планируют реализовать проекты:

ООО «Поликлиника Калашникова» - завершение строительства частной  поликлиники,

ООО «Запсибрыбхоз» - расширение производства рыбы «Глубокая заморозка свежей рыбы»,

ООО «Рециклинг» - создание рабочих мест в рамках реализации проекта по вводу в эксплуатацию цеха нейтрализации.

На период 2018-2019гг. в городе планируется реализация инвестиционных проектов, реализация которых позволит поднять экономику города на новый уровень, получить дополнительные налоговые поступления, создать новые рабочие места, решить часть социальных  проблем.

В сфере полиграфии на базе ООО «Печатная компания» и ООО «АПТ «Печатник» планируется создание типографии для печатания газет, журналов, книг. Общая стоимость проекта  составит порядка 5,0-7,0 млн. рублей при создании не менее 5 рабочих мест. ООО «Максимум плюс» планирует освоить широкоформатную печать с применением соответствующего оборудования стоимостью около 1,0 млн. рублей и создать 3 рабочих места.

ООО «Сибсфера» - планируется реализация проекта «Организация бизнес-центра Сибири» (аквапарк, ночной клуб, гоночная трасса) общей стоимостью более 200,0 млн. рублей (с привлечением инвесторов) и создание нескольких десятков рабочих мест.

В настоящее время в городе ведется работа по ликвидации и обезвреживанию отходов Беловского цинкового завода. Проект рассчитан на 6-7 лет примерно до 2020 года с учетом мероприятий по рекультивации земель.

В сфере производства  газированной воды: ООО «Компания «РОСА» планирует открыть второй цех по производству безалкогольных напитков  стоимостью около 2,0 млн. рублей.

«Беловское рыбное хозяйство» - «Шоковая заморозка свежей рыбы» общей стоимостью порядка 4,0 млн. рублей с созданием 5-7 рабочих мест.

Реализация программных мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития города Белово по разделу  «Малое предпринимательство» на период 2018-2019гг. будет осуществляться  в рамках  муниципальной целевой программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе». На период  до 2019 года все действующие мероприятия будут сохранены: грантовая поддержка начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса, субсидирование    производственных и инновационных предприятий, субсидирование части затрат, связанных с приобретением  оборудования.

Программа развития потребительского рынка

В 2017 году запланирован объем финансирования на развитие потребительского рынка за счет внебюджетных источников в размере 85 млн. рублей. Увеличение плановых показателей может произойти за счет строительства и реконструкции крупных объектов потребительского рынка и завершения строительства:

- Супермаркета строительных и отделочных материалов «Хозяин» в 5-6 микрорайоне общей площадью 4 тыс.кв.м. на 50 рабочих мест, объем финансирования по проекту 50 млн. рублей,  за 2015 год освоено 12 млн. рублей, за 2016 год освоено около 3 млн.рублей.

- Магазин с детской игровой площадкой, кафе, подземной парковкой по ул. Ленина 5 общей площадью более 4 тыс.кв.м. на 80 рабочих мест, объем финансирования по проекту около 100 млн. рублей, за 2016 год освоено около 40 млн.рублей.

- Супермаркета строительных и отделочных материалов «Стройарсенал» в 5-6 микрорайоне общей площадью 1,5 тыс.кв.м. на 20 рабочих мест, объем финансирования по проекту 25 млн. рублей, завершение строительства в 2017 году – 10 млн. рублей.

- Реконструкция здания магазина, общей площадью 253 кв.м, объем финансирования по проекту 20 млн.руб.

В 2018-2019 годах планируется:

- Строительство магазина промышленных товаров, общей площадью 678,3 кв.м., торговая площадь 491 кв.м на 10 рабочих мест, объем финансирования по проекту 10 млн.руб.

- Строительство кафе на 50 посадочных мест, здание  площадью 502,66 кв.м, объем финансирования по проекту 60 млн.руб.

В среднесрочный период продолжится строительство крупных объектов потребительского рынка, строительство которых было приостановлено в 2015-2016 гг. и ввод в эксплуатацию объектов, начавших строительство в предыдущий период. На реализацию этих проектов потребуется вложение инвестиций за счет внебюджетных средств  в сумме 70 млн. рублей.

Строительство этих объектов обеспечит решение таких задач как, дополнительные рабочие места, создание конкурентной среды, обеспечение населения услугами розничной торговли, общественного питания, создание условий для проведения отдыха и досуга населения, увеличение обеспеченности населения торговыми площадями, наиболее полное удовлетворение спроса беловчан на потребительские товары и высокий современный уровень обслуживания покупателей.

Программа развития социальной защиты населения

В городе в полной степени реализуются меры по социальной поддержке населения.

Для более качественного оказания социальных услуг на период 2018-2019гг., необходимо провести ряд мероприятий, работ в подведомственных учреждения Комитета социальной защиты населения Беловского городского округа.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания»

| Проект | Обоснованность необходимости реализации проекта | Примерная стоимость, тыс. руб. | Период для реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставление нового помещения для отделения социальной помощи на дому в пгт. Инской | Отделение социальной помощи на дому в пгт. Инской размещается в нежилом помещении, встроенном в жилой дом, по ул. Приморская, 25, в котором находится общежитие. Отдельного входа нет. От граждан, обслуживаемых в данном отделении, поступают жалобы на жильцов первого этажа общежития, большинство из которых неблагополучные. |  | 2018 г. |
| Ремонт овощехранилища | Гидроизоляция от грунтовых вод | 60,0 | 2018 г. |
| Приобретение мебели для отделения социальной помощи на дому в мкр. Бабанаково | Мебель не обновлялась, изношена | 60,0 | 2019 г. |
| Приобретение мебели для отделения социальной помощи на дому в пгт. Бачатский | Мебель не обновлялась, изношена | 60,0 | 2020 г. |

2. Муниципальное казенное учреждение «Дом временного и ночного пребывания» Беловского городского округа

| Проект | Обоснованность необходимости реализации проекта | Примерная стоимость, тыс. руб. | Период для реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений (душевая, туалет) по ул. Новостройка, 3 Ремонт полов дощатых, замена покрытий из линолеума на площади 124 м2 (общий коридор, 2 жилых комнаты) | С учетом требований СНиП для всех МГН Линолеум порван, доски прогнили | 35,0 112,0 | 2018 г. |
| Приобретение автомобиля марки ВАЗ | Износ имеющегося автомобиля (срок эксплуатации около 9 лет, требует постоянных затрат на ремонт и запасные части) | 500,0 | 2019 г. |
| Приобретение оргтехники | Необходимость в замене устаревшей оргтехники | 105,0 | 2019 г. |

3. Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа

| Проект | Обоснованность необходимости реализации проекта | Примерная стоимость, тыс. руб. | Период для реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования для комнаты психологической разгрузки | Для оказания качественных социально-реабилитационных услуг воспитанникам учреждения | 200,0 | 2018 г. |
| Произвести обшивку сайдингом первых этажей фасадов корпуса № 1 по ул. Гражданская, 2 | Утепление стен здания учреждения с целью экономии тепловой энергии | 721,0 | 2018 г. |
| Монтаж металлического ограждения от проезжей части корпуса №2 | Для безопасности передвижения воспитанников центра | 300,0 | 2018 г. |
| Монтаж оборудования для детской игровой площадки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СанПиН 2.4.3259-15 | 800,0 | 2019 г. |

4. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» Беловского городского округа

| Проект | Обоснованность необходимости реализации проекта | Примерная стоимость, тыс. руб. | Период для реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт помещения | Капитальный ремонт не проводился с 1962 года | 11 048,2 | 2018 г. |
| Замена электропроводки | Капитальный ремонт не проводился с 1962 года | 1 989,3 | 2019 г. |
| Ремонт кровли здания | Капитальный ремонт не проводился с 1962 года | 3 212,4 | 2020 г. |

5. Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа

| Проект | Обоснованность необходимости реализации проекта | Примерная стоимость, тыс. руб. | Период для реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение офисной мебели | Износ | 1500,0 | 2018 г. |
| Текущий ремонт помещения КСЗН по ул. Юности, 14 | Текущий ремонт помещений КСЗН по ул. Юности, 14 не проводился более 8 лет | 490,0 | 2018 г. |
| Приобретение компьютеров | Замена морально и технически устаревших компьютеров | 200,0 | 2018 г. |
| Обновление асфальтового покрытия площади перед зданием комитета | Износ | 400 | 2019 г. |
| Приобретение компьютеров | Замена морально и технически устаревших компьютеров | 300,0 | 2019 г. |
| Приобретение компьютеров | Замена морально и технически устаревших компьютеров | 300,0 | 2020 г. |

Программа развития образования

Основными проектами развития образования города на 2015-2018гг. являются:

- Внедрение программы по дистанционному образованию, которая нацелена на закрытие долгосрочных вакансий и повышение доступности качественных услуг общего образования для тех школ, где нет высококвалифицированных педагогов.

- Оснащение всех начальных школ оборудованием для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, обучение всех учителей работе с новым оборудованием.

- Актуальна задача для образовательных учреждений и информационно-методического центра по подготовке и повышению квалификации работников образования для внедрения образовательных стандартов основной школы, дистанционного обучения, использования информационно-коммуникационных технологий на новом уровне и на современном оборудовании.

- Капитальный ремонт около 25% школ, оснастить современным учебным оборудованием, позволяющим достигать ориентиров, заданных требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Программа развития здравоохранения

Основной проблемой в системе здравоохранения города Белово была и остается нехватка врачебных кадров, укомплектованность врачебными кадрами в 2016 году составила 40,1 %. Решение данного вопроса на ближайший период требует принятия неотложных мер. Медицинским работникам предоставляется жилье в «доходном доме», молодым специалистам предоставляется подъемное пособие.

В перспективе на 2017-2019 гг. необходимо провести ремонты в следующих учреждениях:

- Текущий ремонт МБУЗ «Городская поликлиника №6» - 2,0 млн. руб.

- Текущий ремонт поликлинического отделения МБУЗ «Детская городская больница №1» по ул. Юности – 25,0 млн. руб.

- Текущий ремонт акушерского отделения МБУ Городская больница № 1 – 4 млн. руб.

В рамках реализации плана мероприятий по исполнению Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» муниципальные учреждения здравоохранения с 01.01.2017 переходят в государственную собственность с присвоением им статуса областных.

Программа развития физической культуры и спорта

Годовой план на 2017 год

1. Строительство дополнительных объектов тренировочного поля на стадионе «Металлург» 72 947,5 млн. руб.

2. Приобретение спортивного оборудования для укрепления материально-технической базы ДЮСШ и организации проката спортивного инвентаря для населения на спортивных сооружениях на сумму 300,0 тыс. рублей.

Мероприятия на среднесрочную перспективу на период 2018-2019гг.

1. Строительство ФОК на стадионе «Металлург» - 164,0 млн. руб.

2. Приобретение спортивного оборудования для укрепления материально-технической базы ДЮСШ и организации проката спортивного инвентаря для населения на спортивных сооружениях на сумму 300,0 тыс. рублей.

Программа развития культуры и кино

На 2017 год по МУ "Управление культуры и кино г.Белово" (МУ «УК и К г.Белово») предусмотрены следующие мероприятия:

Реконструкция и переоснащение учреждений культуры. Выполнение мероприятий по реконструкции и переоснащению учреждений культуры города позволит улучшить противопожарную ситуацию в подведомственных учреждениях МУ «УК и К г.Белово».

Комплекс мероприятий по проведению капитального ремонта в учреждениях культуры и кино г.Белово  позволит улучшить физическое состояние зданий подведомственных учреждений. В учреждениях продолжается замена деревянных оконных блоков, на окна из ПВХ. Что будет способствовать созданию более комфортных условий для работников учреждений культуры, учащихся и посетителей.

Благодаря мероприятиям по развитию системы дополнительного образования и библиотечной деятельности  будет продолжено укомплектование книжных фондов, а так же подписка  на периодические печатные издания. Это позволит удовлетворить потребности населения города  Белово в  новых   актуальных   печатных  и электронных изданиях, аудио - видеодокументах. Содержательное, качественное наполнение библиотечных фондов повлечет за собой увеличение качественных и количественных результатов деятельности библиотек. Изготовление и монтаж видео-сюжетов для трансляции по городским и областным телеканалам позволят более подробно и доступно информировать население о деятельности учреждений культуры города Белово.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  позволит создать условия для содержательного и развивающего досуга населения, стимулировать развитие общественной активности и инициативы в создании  самодеятельных формирований в сфере досуга. А так же поможет в осуществлении дифференцированного подхода в работе с различными  возрастными и социальными группами населения, создании условий для реализации их интеллектуального и культуротворческого потенциала.

| Мероприятия | Источник финансирования | Сумма затрат тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция и переоснащение учреждений культуры города | Всего | 2 480 |
|  | Местный бюджет | 1 680 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 800 |
| Электромонтажные работы в МОУ ДОД ДМШ №76 |  | 300 |
| Установка охранной сигнализации в МУ ЦБС |  | 45 |
| Электромонтажные работы в МУ ДК «Шахтер» |  | 150 |
| Электромонтажные работы в МОУ ДОД ДШИ №12 |  | 540 |
| Обслуживание программного обеспечения ("Консультант Плюс") |  | 245 |
| Приобретение сервера и лицензии для Windovs |  | 400 |
| 2. Комплекс мероприятий по проведению капитального ремонта в учреждениях культуры и кино | Всего | 4 486,5 |
|  | Местный бюджет | 2 986,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 1 500 |
| Текущий ремонт в МУ ДК «Шахтер» |  | 750 |
| Ремонт кровли МУ ЦБС |  | 390 |
| Замена оконных блоков в МУ ЦБС |  | 350 |
| Ремонт помещений в МУ КЦ «Бачатский» |  | 256,5 |
| Текущий ремонт главного фойе в МУ ЦДК |  | 700 |
| Текущий ремонт в МУ КЦ «Инской» |  | 400 |
| Замена оконных блоков и замена дверей в МУ ДК «Шахтер» |  | 100 |
| Эксплуатационные испытания электроустановок в МУ ЦБС |  | 40,0 |
| 3. Развитие системы дополнительного образования и библиотечной деятельности | Всего | 1 300 |
|  | Местный бюджет | 1 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 200 |
| Подписка на периодические печатные издания для МУ ЦБС |  | 400 |
| Комплектование библиотечных фондов |  | 300 |
| Услуги по изготовлению и монтажу видеороликов |  | 200 |
| Оплата услуг телекомпании ТВМ |  | 200 |
| 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего | 4 900 |
|  | Местный бюджет | 4 200 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 700 |
| Проведение продовольственных ярмарок, выставок, фестивалей, профессиональных праздников, праздников к памятным датам |  | 4900 |
| Общий объём финансирования | Всего | 13 166,5 |
|  | Местный бюджет | 9 966,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 3 200 |

В 2018-2019 гг. запланированы следующие мероприятия:

В рамках мероприятий «Библиотечная деятельность» планируется:

1.  Комплексная программа по созданию серии абонентских пунктов Центра Правовой Информации «Информационно – правовой альянс» - 500,0 тыс.руб. Данное мероприятие позволит расширить содержание фонда и возможностей обслуживания пользователей библиотеки, увеличение объема платных услуг.

2. Открытие на базе центральной городской библиотеки краеведческого центра – 400,0 тыс.руб. Данное мероприятие позволит повысить качество профориентационной работы с молодежью.

В рамках мероприятий «Развитие системы дополнительного образования» планируется:

1. Создание художественного отделения на базе МОУ ДМШ №76 – 500,0 тыс.руб.

2. Открытие дополнительных отделений в МОУ ДШИ №39:

- современного танца;

- народного пения;

- художественного отделения;

- вокально - эстрадного – 1 млн.руб.

Данные мероприятия необходимы для сохранения накопленного культурного потенциала, преемственность культурных традиций.

Программа развития молодежной политики

| № п/п | год | Виды работ |  |  |  | Оценочная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОЛ «Молодежный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 | Установка видеонаблюдения |  |  |  | 388,5 |  |  |  | за счет собственных средств |  |  |
| 2 | 2017 | Изготовление и монтаж ограждения |  |  |  | 406,6 |  |  |  | за счет собственных средств |  |  |
| 3 | 2017 | Приобретение мебели, спальных принадлежностей |  |  |  | 348,0 |  |  |  | за счет собственных средств |  |  |
| 4 | 2018-2019 | Установка пластиковых окон |  |  |  | 148,1 |  |  |  | за счет собственных средств |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1 291,2 |  |  |  |  |  |  |
| ДОЛ «Алые паруса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 |  |  | Установка видеонаблюдения |  |  |  | 97,4 |  |  | за счет собственных средств |  |
| 2 | 2017 |  |  | Приобретение мебели, спальных принадлежностей |  |  |  | 174,0 |  |  | за счет собственных средств |  |
| 3 | 2018-2019 |  |  | Установка пластиковых окон |  |  |  | 148,1 |  |  | за счет собственных средств |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 419,5 |  |  |  |  |
| ЦОДМ «Орион» (пгт Бачатский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 |  |  |  | Проведение капитального ремонта |  | 600,0 |  |  |  | за счет местного бюджета |  |
| 2 | 2017 |  |  |  | Приобретение беспроводной акустической системы |  | 100,0 |  |  |  | за счет местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
| ЦОДМ «Юность» (пгт Новый Городок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017 |  | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  | за счет местного бюджета |
| 2 | 2017 |  | Приобретение беспроводной акустической системы |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | за счет местного бюджета |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |

Программа развития жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства

Основными целями и задачами на среднесрочную перспективу являются:

- Повышение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, закрытие малых котельных с переводом нагрузок на крупные котельные, подключение строящихся жилых домов, снижение себестоимости теплоэнергии, уменьшение риска аварийных ситуаций, улучшение экологии города.

- Реконструкция тепло - и водосетей в целях безаварийной работы теплоисточников и водоснабжающих предприятий.

- Реальное водопонижение в отдельных районах города с неблагополучной обстановкой.

- Улучшение качества питьевой воды, снижения уровня железосодержания.

Наиболее значимые проекты в 2016-2017гг.:

Реконструкция котельной № 8 с последующим закрытием котельной №7 в мкр. Бабанаково – 82,169 млн. руб.

Строительство I очереди угольной котельной в квартале «Сосновый» - 162 млн.руб.

Строительство внеквартальных инженерных сетей в квартале «Сосновый»- 70,43 млн.руб.

Строительство подстанции «110/35/10-Парковая» 2х25 МВА с отпайкой ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 «Беловская ГРЭС-Гурьевск 1,2» 2х10 км – 310 млн. руб.

| № п/п | План на 2017 год | Доля участия муниципального образования в финансировании, тыс.руб. | Доля участия областного бюджета в финансировании, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство котельной в микрорайоне "Сосновый" | Доля Федерального бюджета- 97,2 млн.руб. Доля областного бюджета – 32,4 млн.руб. Доля концессионера – 32,4 млн.руб. |  |
|  | Строительство внеквартальных сетей в квартале «Сосновый» | Доля Федерального бюджета- 42,2577 млн.руб. Доля концессионера – 14,1718 млн.руб. Доля областного бюджета – 14 млн.руб. |  |
|  | Реконструкция котельной № 8 с закрытием котельной №7 | Доля Федерального бюджета- 49,307 млн.руб. Доля концессионера – 32,867 млн.руб.. |  |
|  | Реконструкция участков тепловых сетей для подключения потребителей 2 очереди 3-го микрорайона к котельной микрорайона «Сосновый» | 1 222 | 10996,97 |
|  | Замена участка магистрального водовода на 3-ий мкрн. по линии от водопроводного колодца у дома № 2 – дом № 14 –дом № 16 – дом № 19 – дом № 78 - дом № 68, протяженность 2,3 км Ду не менее 300 мм. | 550 | 4950 |
|  | Строительство канализационного коллектора Ду 250 мм, длиной около 400м для подключения группы домов по ул.60 лет Комсомола, пгт.Грамотеино. | 200 | 1800 |
|  | ИТОГО | 1972 | 64147 |

Перспективным планом на 2016-2018 годы предусматривается:

-завершение работ по благоустройству территории и асфальтированию автодороги от ул.Юбилейная до развязки автодорог 3-го мкр., 6-го проезда и а/дороги на г.Гурьевск ориентировочна стоимость работ 30,0 млн. руб.;

-устройство кольцевой развязки на пересечении автодорог 3-го мкр., 6-го проезда и а/дороги на г.Гурьевск стоимость работ около 6,0 млн. руб.;

-устройство кольцевой развязки на пресечении автодорог ул.Кемеровская и у.Аэродромная  ориентировочная стоимость 3 млн.руб.

Программа развития землепользования

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Установление границы населенного пункта. | 2017-2018 | Проведение кадастровых работ на сумму 388 тыс.руб. | Возможность внесения в реестр земель населенных пунктов земельных участков, перешедших в черту городского округа в связи с принятием областного закона от 17.12.2004г. №104-ОЗ, Актуализация градостроительных и управленческих решений |
| Установление санитарно-защитных зон предприятий и формирование земельных участков для выноса жилой застройки с территории санитарно-защитных зон и территорий подтопления | Ежегодно | Проведение землеустроительных работ на сумму 2,2 млн.руб. | Улучшение уровня жизни населения и создания предпосылок для жилищного строительства в городе |
| Формирование земельных участков для предоставления земельных участков под строительство | Ежегодно | Проведение землеустроительных работ на сумму 5 млн.руб. | Создание дополнительных поступлений в местный бюджет за счет продажи права аренды на земельные участки |
| Подготовка необходимой документации по созданию муниципального лесного фонда и проведение инвентаризации | 2017-2019 | Проведение землеустроительных работ 2 млн.руб. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории, создание зоны рекреации. |
| Разграничение государственной собственности на землю | 2017-2019 | Проведение землеустроительных работ 11.3 млн.руб. | Проведение землеустроительных работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности с целью увеличения налогооблагаемой базы |
| Проведение комплексных кадастровых работ на территории Беловского городского округа | 2017-2019 | Проведение комплексных кадастровых работ 17,3 млн.руб. | комплексные кадастровые работы позволят вовлечь в оборот налогообложения те объекты недвижимости, которые сейчас фактически используются, но не облагаются налогом |