КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Белово

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.04.2010								         № 809-р

Об утверждении плана первоочередных

мероприятий по организации работ,

направленных на развитие информационного

общества  и оказанию муниципальных услуг

в электронном виде

Во исполнение распоряжения Администрации Кемеровской области от 05.04.2010 № 280-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Кемеровской области»:

- Утвердить план первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и оказанию муниципальных услуг в электронном виде (далее – план мероприятий) .

- Заместителям Главы города обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

- Отделу информационных  технологий Администрации города (Макрушин С.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте  Администрации города Белово.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителей Главы города по направлениям.

Глава города 					Е.А.Панов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации города

От     30.04.2010   № 809-р

ПЛАН

первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества

и оказанию муниципальных услуг в электронном виде

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сайта Администрации города Белово в сети Интернет |  |  |
| 1.1. | Обеспечить размещение информации о деятельности Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений на официальном сайте в сети Интернет | постоянно | Заместители Главы города, отдел информационных технологий |
| 1.2. | Разработать и утвердить порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | До 30.04. 2010 г. | Заместители Главы города, отдел информационных технологий |
| 1.3. | Разработать и утвердить перечень информации о деятельности Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | До 30.04. 2010 г. | Заместители Главы города, отдел информационных технологий |
| 1.4. | Обеспечить контроль за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации содержания информации, размещаемой на официальных сайтах Администрации города Белово в сети Интернет | Постоянно | Административно-правовой отдел ОИТ |
| 2. | Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде |  |  |
| 2.1. | Разработать план мероприятий по созданию центров общественного доступа к информации о деятельности Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений в сети Интернет в местах приема граждан | До 30.09. 2010 г. | Заместители Главы города ОИТ |
| 3. | Развитие центров телефонного обслуживания граждан и организаций |  |  |
|  | Обеспечить создание муниципальных центров телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг | До 30.05.2010 г. | Заместители Главы города ОИТ |
| 4. | Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий |  |  |
| 4.1. | Разработать исчерпывающий перечень муниципальных услуг, оказываемых на территории города Белово | До 20.05.2010 г. | Заместители Главы города Отдел информационных технологий |
| 5 | Предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет |  |  |
| 5.1. | Разработать планы мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электроном виде на 2010-2013 гг. согласно Сводному перечню первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | До 30 августа 2010 г. | Заместители Главы города ОИТ |
| 5.2. | Разработать планы мероприятий по решению задачи, поставленной в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, о предоставлении всех государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий до 2015 года | До 30августа 2010 г. | Заместители Главы города ОИТ |
| 5.3. | Внести изменения в муниципальные правовые акты Администрации города Белово направленные на обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде | До 30 июля 2010 г. | Заместители Главы города ОИТ |
| 5.4. | Разработать программу информатизации МО «Город Белово», включив в нее мероприятия по созданию, развитию и интеграции муниципальных информационных систем, в том числе систем по оказанию муниципальных услуг гражданам и организациям | 2010-2012 годы | Заместители Главы города ОИТ |
| 5.5. | Организовать мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, качества информирования граждан и организаций о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг | До 1 августа 2010 г. | Заместители Главы города |
| 6. | Кадровое обеспечение |  |  |
| 6.1. | Организовать обучение муниципальных служащих по вопросам предоставления муниципальных услуг в электронном виде в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2010 год | Постоянно | Заместители Главы города Отдел кадров |

Заместитель Главы города – руководитель аппарата

Е.И. Кокорина