КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2012								№ 472-р

О подготовке к пропуску паводковых

вод и ледохода в весенний период

2012 года

В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод и ледохода в весенний период, предупреждения возможных перебоев в работе промышленных предприятий и транспортных магистралей, предотвращения затопления отдельных жилых микрорайонов города:

1. Утвердить городскую комиссию по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод (Приложение 1).

2. Утвердить городские мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весенний период, защите жилого фонда, транспортных магистралей, инженерных сооружений от затопления (Приложение 2).

3. Руководителям предприятий, организаций, территориальных управлений:

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод, защите территорий, транспортных магистралей, жилого фонда и инженерных сооружений от затопления.

3.2. Предусмотреть своевременный вывоз материальных ценностей, ядохимикатов из зон затопления; выделять необходимое количество техники, оборудования и материалов, создать на период бездорожья запасы материалов и топлива.

3.3. В целях своевременной и качественной подготовки подъездных путей к периоду пропуска паводковых вод, недопущения их прорыва в горные выработки, затопления промплощадок, жилых домов, прилегающих к поймам рек, обеспечить своевременное строительство и ремонт гидротехнических сооружений, водосборников, водоотводных канав, очистку их от снега.

3.4. Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников, со дня установленного МКУ УГОЧС г. Белово (Осминов А.В.).

4. Председателю городской эвакуационной комиссии, заместителю Главы по социальным вопросам (Красин Д.А.), определить и подготовить помещения для эвакуации жителей из зон возможного затопления.

5. Начальнику МКУ «Управление здравоохранения г. Белово» (Орлянская Н.Н.), определить и подготовить необходимые силы для оказания медицинской помощи пострадавшему населению.

6. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» (Вельдин С.И.), разработать мероприятия по поддержанию общественного порядка, охране материальных ценностей и имущества в зонах возможного затопления.

7. Директору МБУ «СЗ ЖКХ» (Гуслов А.В.), заключить договор со специализированной организацией на проведение работ на льду для предупредительных ледовзрывных работ.

8. Начальнику МКУ УГОЧС г. Белово (Осминов А.В.) заключить договор со специализированной организацией на предупредительные ледовзрывные работы. Определить и подготовить необходимые силы и средства для проведения спасательных работ в зонах возможного затопления. Организовать сбор данных о затоплении городских территорий и сооружений, докладывать председателю комиссии по ЧС о сложившейся обстановке и принятых мерах по противопаводковым мероприятиям.

9. Председателю городской комиссии по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод (Атаулов Р.М.) организовать работу комиссии и выполнения мероприятий по безопасному пропуску ледохода, паводковых вод, защите микрорайонов и предприятий города от затопления.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ УГОЧС г.Белово А.В. Осминова.

Глава Беловского городского округа				И.А. Гусаров

Приложение №1

С О С Т А В

городской комиссии по обеспечению безопасного пропуска

паводковых вод и ледохода

Атаулов Р.М. - председатель комиссии, заместитель Главы Беловского городского округа;

Осминов А.В. - заместитель председателя комиссии, начальник МКУ УГОЧС г.Белово;

Члены комиссии:

| Французенко П.В. | - гл. инженер МБУ «СЗ ЖКХ»; |
| --- | --- |
| Вельдин С.И. | - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Беловский»; |
| Красин Д.А. | - первый заместитель Главы Беловского городского округа; |
| Васильев В.А. | - начальник гидрометеостанции г.Белово; |
| Бояновский А.В. | - директор ООО «Шахта Чертинская-Южная»; |
| Рябков Н.В. | - директор ООО «Шахта Чертинская-Коксовая»; |
| Васькин В.В. | - директор ЦОФ «Беловская»; |
| Казанцев А.Л. | - генеральный директор ООО «Белтранс»; |
| Котов Ю.И. | - директор Беловской ГРЭС (по согласованию); |
| Карелин В.П. | - ген. директор ЗАО «Беловская горэлектросеть»; |
| Иванов Е.В. | - начальник Беловского центра организации работы ж/д станций Дирекции управления движением; |
| Герцог К.В. | - начальник Беловского УЭ Ленинск-Кузнецкого ЦТ Кемеровского филиала Сибирьтелеком; |
| Тихомиров В.Б. | - начальник ГУ «3 Отряд ФПС по КО» (по согласованию); |
| Филюков А.Л. | - директор ООО «Белсах»; |
| Шатилов В.В. | - директор ООО «Водоснабжение»; |
| Черданцев А.А. | - начальник ТУ Центрального района; |
| Бурлаков А.В. | - начальник ТУ п.г.т. Инской; |
| Трусов В.В. | - начальник ТУ п.г.т. Бачатский; |
| Галемский А.В. | - начальник ТУ п.г.г. Грамотеинский; |
| Курганкин Н.Б. | - начальник ТУ п.г.т. Новогородский; |
| Тихонов В.В. | - начальник ТУ мкр. Бабанаково; |
| Сальников Б.Н. | - заместитель начальника государственной жилищной инспекции по Кемеровской области. |

Заместитель Главы Беловского городского округа Р.М. Атаулов

| Утверждены Администрацией Беловского городского округа от 12.03.2012 № 472-р |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ по безопасному пропуску ледохода, паводковых вод, защите жилых микрорайонов и предприятий города от затопления |  |  |  |  |
| №№ п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнитель |
|  | I. Обеспечение пропуска паводковых вод |  |  |  |
| 1. | Произвести очистку ливневых канализаций, в/о канав, труб | 15.03. |  |  |
| 1.1. | от площади ж/д вокзала и а/вокзала до ул. Железнодорожная, 23 |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.2. | от ул. Ж/дорожная,23 до ПТУ-5; ул. Московская; |  |  | Беловский Центр организации работы железнодорожных станций Дирекции управления движением, Иванов Е.В., 9-33-63(пр.); 9-31-20(о/к); 2-15-49, 9-33-10 Пушкарев |
| 1.3. | пер. Толстого, от ул. Ленина до поста № 1 и далее от ул. Некрасова, вдоль ж/дорожной насыпи, до поймы р. Бачат |  |  |  |
| 1.4. | пер. Ц. Заводской (от ул. Октябрьская до ул. Пролетарская, д.100) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06 |
| 1.5. | пер. Ц. Заводской (от ул. Пролетарская до ул. Томская) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06 |
| 1.6. | от пер. Ц. Заводского до ул. К. Маркса (р-н ЦДК, хокк. коробки, дет/сада) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06 |
| 1.7. | от пер. Ц. Завода, в районе ул.Октябрьская,7, до ТЦ «Лидер» |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06 |
| 1.8. | ливневую канализацию с северной стороны ТЦ «Лидер» до гор. сада |  |  | ТЦ «Лидер» - Серегин Анатолий Иванович, 8-905-949-10-97; 2-11-05. |
| 1.9. | от гор. сада вдоль ул. Ленина, 1»б» до КНС по ул. Ж/дорожная |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06 |
| 1.10. | ул. В. Волошиной (от ул. Ленина до ул. Советской) |  |  | АЗС-72 «Сибнефть»,2-21-61;нефтебаза - 5-14-85, Виктор Иванович (г. Гурьевск); |
| 1.11. | ул. В. Волошиной (от ул. Советская до АЗС в р-не ул. Донская) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.12. | ул. В. Волошиной (от АЗС в р-не ул. Донская до ул. Кулибина) |  |  | автомойка ИП Шевченко А.С., (личный 9095171616) раб. 9511743222 |
| 1.13. | пер. Почтовый (от ул. Ленина до территории ПЧ) |  |  | ООО «Термаль», Денисенко Анатолий Николаевич, 2-82-77 |
| 1.14. | пер. Калинина (от ул. М. Горького до ул. Пролетарская) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.15. | от территории уч-ка ЖКХ «БЦКХ» до 2-х очковой в/о трубы под ж/д путями |  |  | Беловская дистанция пути, 9-25-66, 9-22-33; |
| 1.16. | вдоль Гурьевской ж/дорожной ветки: от путепровода «Южный» до 3-х очковой трубы под ж/д путями |  |  | Беловская дистанция пути, 9-25-66, 9-22-33; |
| 1.17. | пер. Линейный (от межрайбазы и далее ул. Коммунистическая до ж/дороги) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.18. | ул. Кузбасская (от ул. Ленина до переходной трубы к территории ООО «Белсах») в пределах границ отведённой территории |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.19. | уч-к от ул.Ленина,13 до ул. Ж/дорожной и далее до в/пропускных труб под подъездными путями котельной 34 квартала |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.20. | вдоль ж/дорожной насыпи: от в/пропускных труб под подъездыми путями котельной 34 квартала до поймы р. Бачат (северная сторона); |  |  | Беловская дистанция пути, 9-25-66, 9-22-33; |
|  | от поста № 1 до табельной дорожного мастера; |  |  |  |
| 1.21. | ул. Аэродромная (от ЛУМа до ПАТП) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.22. | ул. Мичурина (от ул. Волошиной до №2 и далее. со стороны жилья ) |  |  | Межмуниципальный отдел МВД России «Беловский», Вельдин Сергей Ильич, т.4-36-60; 02; |
| 1.23. | от ул. Мичурина на территорию бывшего БЦЗ |  |  | Межмуниципальный отдел МВД России «Беловский», Вельдин Сергей Ильич, т.4-36-60; 02; |
| 1.24. | водоотв.канава от ЦОФ «Беловская» до поймы р. Бочат в микр-не Телеут |  |  | ОАО ЦОФ «Беловская», Васькин Виктор Васильевич, 2-62-29(пр.), 3-40-29(дисп.) |
| 1.25. | от столовой «Энергоремзавода» до п. Телеут |  |  | ОАО «Беловский энергоремзавод», Антонец Алексей Викторович, 3-86-02 (пр); 3-87-01; |
| 1.26. | по территории бывшей базы УМТС «Беловоуголь» (ООО «Квант») |  |  | ООО «Квант» Моховиков Сергей Васильевич 3-44-86(дир);3-44-26. |
| 1.27. | вдоль бывшей 4-й площадки з-да «Кузбассрадио» (район кафе «Граф») |  |  | ООО «Осень», Шагинян Генрих Армавирович, 8-903-943-69-38 |
| 1.28. | защита от подтопления жилых домов № 15; 17в 3 мкр.; |  |  | ООО «Вектор», Чуйков Дмитрий Николаевич,4-77-67. |
| 1.29. | п.Н. Городок (выпуски в/о канав ул. Глинки, Астраханская, Герцена |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 1.30. | выполнить траншею по снегу для отвода паводковых вод в районе ул. Ахматовой, Студёная | 15.03. |  | ООО «БСЖБИ», Козлов Виктор Николаевич, 3-91-26 (пр) |
| 1.31. | прочистить в/о канаву по ул. Седова и вдоль дамбы | 15.03. |  | ООО «Водоснабжение», Шатилов Вадим Владимирович, 61303; 61743. |
| 1.32. | прочистить оголовки труб по в/о канаве от а/дороги в р-не АЗС ш. Западная до очистных сооружений в пос. Новый Городок. | 15.03. |  | ООО «Водоснабжение», Шатилов Вадим Владимирович, 61303; 61743. |
| 1.33. | прочистить в/о канаву от ул. Озёрная, 223 до поймы р. Бачат |  |  | ООО Автобаза «Инская», дир. Зверев Николай Кузьмич, 3-44-70 (пр) |
| 2. | Очистка водопропускных труб: | 15.03. |  |  |
| 2.1. | ул. Пролетарская (р-н ООО «Зеленстрой» д.50, 68; пер. Банковский;) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.2. | пер. Толстого; пер.Калинина; ул. Юбилейная; п. Почтовый, п. Линейный) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.3. | ул. Ленина (Горсад; п. Ц. Завода; школа 76; ул. Юности; п. Толстого; Почтовый) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.4. | ул. Октябрьская (пер. Почтовый; ТЦ «Октябрьский»; район хоккейной коробки и ЦДК) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.5. | ул. Чкалова (ул. В. Волошиной; з-д «Сибэлком»;) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.6. | пер. Почтовый (ул. Советская) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.7. | ул. Димитрова (пер. Больничный) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.8. | 1авт.маршрут (ост. Бабанаковская; ЦОФ «Беловская»; Кирзавод) |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.9. | под насыпью ж/дороги (5 сооружений) станция Белово |  |  | Беловская дистанция пути, 9-25-66, 9-22-33; |
| 2.10. | под подъездными путями и подходы к ним вдоль насыпи |  |  | Руководители предприятий |
| 2.11. | прочистка в/о труб под подъездными путями в районе Межрайбазы |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 2.12. | прочистка оголовков труб по водотоку вдоль пер. Весеннего далее по логу до улицы Володарского |  |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |
| 3. | Организовать проведение контролирующих мероприятий за качеством питьевой воды в паводковый период | регулярно |  | ТОУ Роспотребнадзора по КО в г. Белово, Поддорников Виктор Владимирович, 6-56-02. |
| 4. | Проверить герметизацию артезианских скважин, обеспечить запас хлора на весь паводков. период | 15.03. |  | ООО «Водоснабжение», Шатилов В.В., 6-13-03; 6-17-43. |
|  |  |  |  | ООО «Бачатские коммунальные сети», Безматерных Андрей Викторович, 7-02-69; |
| 5. | Организовать обеспечение горячей водой а/м ПМ -130 ООО «Белсах» | период паводка |  | Беловская ГРЭС, Котов Юрий Иванович, 97-3-59(пр). |
| 6. | Предприятиям г. Белово разработать мероприятия по пропуску паводковых вод | 1.03. |  | Руководители предприятий |
| 7. | Проверить водопропускную трубу от с/х «Ильич» в сторону п. Кр. Брод | 15.03. |  | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |
| 8. | Произвести прочистку в/пропускных труб под подъездными ж/д путями на территорию ш. Западная (р-н ул. Достоевского) | 15.03. |  | ОАО «Беловопогрузтранс», Овчаренко Николай Александрович, 3-52-69 |
|  |  |  |  | ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», Рябков Николай Владимирович, 3-49-64 (пр), 3-49-62 (дисп) |
|  | II. Мероприятия по снижению ущерба от наводнения: |  |  |  |
| 1. | Подготовить места контроля за уровнем воды: в р. Бачат и водоёме-охладителе Беловской ГРЭС | 15.03. |  |  |
|  | № 1 - с. Беково |  | Начальник ГМС Васильев Владимир Андреевич, 23697(р); 23873(д). |  |
|  | № 2 - мост в р-не п. Ст. Белово |  | ООО «Белсах», Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |  |
|  | № 3 - шандоры плотины Беловской ГРЭС |  | Беловская ГРЭС, Котов Юрий Иванович, 97-3-59(пр). |  |
| 2. | Доклад об уровне паводковых вод ежедневно на 8.00 и 17.00 |  | МКУ УГОЧС г. Белово, 2-16-32; 2-20-43; аварийная служба»05»-2-02-68; 05. |  |
| 3. | Подготовить информацию для населения по правилам действий в районах возможного затопления | 01.03. | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
| 4. | Проверить готовность городской системы оповещения | 01.03. | Герцог Константин Владимирович (Беловский УЭ Ленинск-Кузнецкого ЦТ Кемеровского филиала Сибирьтелеком)., 2-02-22; 2-80-14; Осминов Анатолий Владимирович (МУ «ГО и ЧС» г. Белово), 2-16-32 |  |
| 5. | Подготовить подвижные средства оповещения (4 машины с ГГУ) для оповещения населения при возникновении угрозы затопления | 15.03. | Межмуниципальный отдел МВД России Беловский, Вельдин Сергей Ильич, 4-36-60; 02; |  |
| 6. | Провести обследование искусственных водоёмов: ГМЗ, ТОО «Ильич» | 25.02. | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
| 7. | Провести совместное заседание противопаводковых комиссий городов Белово, Гурьевск, районов Беловского, Гурьевского по результатам обследования прудов | до 25.02. | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
| 8. | Организовать наблюдение за искусственными водоёмами и докладывать об их состоянии ежедневно в управление ГО ЧС | в соотв.с п.3.4.Распоряж. | Руководители предприятий, имеющих водоёмы: |  |
|  |  |  | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
| 9. | Проверить состояние пожарной безопасности в районах возможного затопления (мкрн. Треугольника, ул. Рудничные, 3-й Канаш) | 01.03. | ГУ «3 Отряд ФПС по Кемеровской области», Тихомиров Владимир Борисович., 6-15-28; 6-18-85 |  |
| 10. | Проверить и укрепить опоры воздушных ЛЭП в районах возможного затопления | до 15.03. | ЗАО «Беловская Горэлектросеть», Карелин Владимир Павлович, 2-02-07 (пр); 2-21-31 (дисп); |  |
|  |  |  | ПО ЦЭС филиала ОАО»МРСК Сибири»Кузбассэнерго-РЭС», дир. Силкин Виктор Александрович, 98-3-59(пр.); 98-3-52, 98-5-52, 98-2-52(дисп). |  |
| 11. | Обеспечить горячей водой а/м ПМ -130 ООО «Белсах» | в период паводка | Атаулов Р.М., Беловская ГРЭС, Котов Юрий Иванович, 97-3-59 (пр). |  |
| 12. | Организовать вывоз из районов затопления материальных средств и вывод с/х животных | до 15.03. | Руководители предприятий |  |
| 13. | Провести проверку шандор плотин Беловской ГРЭС и состояние водотвод. канала бывшего БЦЗ |  | Беловская ГРЭС, Котов Юрий Иванович, 97-3-59 (пр); МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32, 2-67-75. |  |
| 14. | Согласовать и доводить до заинтересованных служб информацию о сбросе воды из водохранилищ: | 15.03. |  |  |
|  | Беловской ГРЭС |  | Беловская ГРЭС, Котов Юрий Иванович, 97-3-59(пр). |  |
|  | Гурьевского металлургического завода |  | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
| 15. | Организовать ежедневный контроль за притоком паводковых вод | с 15.03. | Начальник ГМС Васильев Владимир Андреевич,2-36-97(р); 2-38-73(д). |  |
| 16. | Провести обследование состояния прудов на территории р-на и п. Чертинский (пос. Рудничный): | 15.03. | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
| 16.1. | установить насосы:на левом берегу р.Чертинка-1шт.;ул.Самарская-1шт. |  | ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», Рябков Николай Владимирович, 3-49-64 (пр), 3-49-62 (дисп) |  |
| 16.2. | провести обследование ограждающей дамбы-1шт. |  | ООО «Шахта Чертинская-Южная», Бояновский Александр Владимирович, (пр)3-14-34. |  |
| 16.3. | произвести расчистку поймы р. Бачат в р-не ул.4-я Шахматная |  | ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», Рябков Николай Владимирович, 3-49-64 (пр), 3-49-62 (дисп) |  |
| 17. | Подготовить для ведения спасательных работ в зонах возможного затопления силы и средства |  | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
| 17.1. | Команду взрывников ООО «Кузбасспецвзрыв» | 15.03. | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович, 2-16-32; 2-67-75. |  |
|  |  |  | Морланг Александр Яковлевич., 71-25-34 (г. Кемерово) |  |
| 17.2. | Спасательные группы: | 15.03. |  |  |
|  | Беловская ГРЭС (20 чел.) |  | Беловская ГРЭС, Котов Юрий Иванович, 97-3-59(пр). |  |
|  | ООО «Шахта Чертинская-Южная» (25 человек) |  | Бояновский Александр Владимирович, 3-14-34 (пр.), 3-10-25. |  |
|  | ООО «Шахта Чертинская-Коксовая» (26 человек) |  | Рябков Николай Владимирович, 3-49-64 (пр), 3-49-23. |  |
|  | Беловская спасательная станция ГУ «Агентство по защите населения и территорий Кемеровской области» (5 чел.) |  | Гарипов Марат Анатольевич, 8-905-962-78-88; 8-961-706-92-80 |  |
| 17.3. | Автоколонны для перевозки: | 15.03. |  |  |
|  | Населения - 16 автобусов |  | Беловское ГПАТП КО, Богданович Александр Григорьевич., 6-17-39 (пр); 6-13-93(дисп.). |  |
|  | Грузов - 16 автомобилей |  | ООО «Белтранс», дир. Казанцев Андрей Леонтьевич, 6-06-07 (пр) |  |
| 17.4. | Звенья разведки районов затопления | 15.03. |  |  |
|  | ООО «Шахта Чертинская-Южная» |  | Бояновский Александр Владимирович, 3-14-34 (пр.), 3-10-25. |  |
|  | Два расчета патрульных машин |  | Межмуниципальный отдел МВД России «Беловский», Вельдин Сергей Ильич, т.4-36-60; 02; |  |
| 17.5. | Подготовить технику для выполнения работ по пропуску вод: | 15.03. |  |  |
|  | ООО «Белсах» - самосвалы -4шт.,погрузчики (Т-150, МТЗ-80) |  | Филюков Алексей Леонидович, 2-20-06. |  |
|  | ООО «Водоснабжение»- экскаватор - 2шт., бульдозер- 1 шт. |  | Шатилов Вадим Владимирович,6-12-73; 6-13-03; 6-17-43. |  |
|  | ООО «Теплоэнергетик»- автокран -2 шт., экскаватор -1 шт. |  | Чегошев Алексей Александрович., 3-44-81(дисп). |  |
|  | ООО «Термаль»- автокран - 1 шт., трактор-1 шт. |  | Денисенко Анатолий Николаевич, 2-82-77, 2-88-79. |  |
|  | ООО «Спецмонтаж»- экскаватор -1шт., а/кран-1шт., трактор-1шт. |  | Шенфельд Владимир Августович, 2-77-90. |  |
|  | ООО «Шахта Чертинская-Южная» - бульдозер -1шт., |  | Бояновский Александр Владимирович, 3-14-34(пр.), 3-10-25. |  |
| 17.6. | Подготовить плавсредства: | 15.03. |  |  |
|  | Беловская спасательная станция -1лодка |  | Гарипов Марат Анатольевич, 8-905-962-78-88; 8-961-706-92-80 |  |
|  | ГУ «3 Отряд ФПС по Кемеровской области» - лодка «Уфимка», катер. |  | Тихомиров Владимир Борисович, 6-15-28 |  |
| 18. | Подготовить места рассредоточения эвакуируемого населения из зон возможного затопления | 15.03. | МКУ УГОЧС г. Белово, Осминов Анатолий Владимирович 2-16-32; 2-20-43; АБГО, Красин Дмитрий Анатольевич, 2-44-32; 2-33-91 (пр). |  |
| 19. | Подготовить силы и средства по созданию пунктов оказания медицинской помощи пострадавшему населению | 15.03. | МКУ «Управление здравоохранения г. Белово», Орлянская Надежда Николаевна, 2-63-01. |  |
| 20. | Создать запасы продовольствия, ГСМ, материальных средств для ликвидации последствий наводнения | 15.03. | АБГО, Щеколдина Нина Васильевна, 2-84-51; 2-28-79(общ); Акимова Наталья Николаевна,2-82-68. |  |
| 21. | Подготовить передвижные водооткачивающие и резервные насосы на КНС | 10.03. | ООО «Водоснабжение», Шатилов В.В., 6-13-03; 6-17-43. |  |
|  |  |  | ООО «БелГОС», Трофимова Ольга Николаевна, 4-45-27; 4-37-28(пр.) |  |
| 22. | Подготовить ассенизационные машины, илососы | 10.03. | ООО «Белсах», ООО «БелГОС» |  |
|  |  |  | ООО «Термаль», ООО «Теплоэнергетик»,. |  |
|  |  |  | ООО «Водоснабжение», ООО «Белком ЖКХ». |  |
| 23. | Обеспечить доступ к водопропускным трубам, расположенных в районе КНС | 10.03. | ООО «Водоснабжение», Шатилов Вадим Владимирович, 61303; 61743. |  |

Заместитель Главы Беловского городского округа					Р.М. Атаулов