ГОРОД БЕЛОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

|  | 23.12.2010 № 34/122-н |  |
| --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в городскую целевую программу «Детский сад» |  |

В связи с необходимостью мероприятий, направленных на возвращение зданий бывших детских садов в систему образования, предоставления образовательных услуг в учреждениях дошкольного образования, ранее не вошедших в Программу, Беловский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Сроки реализации городской целевой программы «Детский сад»  установить на 2009 -2013г. г.

- Раздел YII  муниципальной целевой программы «Детский сад»  изложить в следующей  редакции:

  - Система мероприятий, этапы реализации и финансово –

  - экономическое обеспечение городской целевой Программы «Детский сад»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения | Объём и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция, капитальный ремонт зданий бывших детских садов: МОУ СОШ №23.Белово, ул .Лесная, 1-Б (110 мест) МДОУ №42 г.Белово, ул.50 лет Октября, 23-А (95 мест) МОУ СОШ №19 г.Белово, ул.Гастелло, 25 (75 мест) Детский дом «Надежда» г.Белово, ул.Ц.Заводская, 5 (95 мест) Детский дом «Радуга» г.Белово, ул.Гастелло, 9 (95 мест) Детский сад №6 г. Белово, ул.Хмельницкого, 23 (80 мест) | МУ «Управление образования города Белово» | 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. 2011г. | 1.5 млн. руб. (МБ) 3.0 млн. руб. (МБ) 2.0 млн. руб. (МБ) 2.5 млн. руб. (МБ) 3.0 млн. руб. (МБ) 2.0 млн. руб. (МБ) |
| Всего: | Количество мест:550 |  |  | 14.0 млн руб (МБ) |
| 2. | ООО «Термаль» г.Белово, ул.К.Маркса, 5-А (75 мест) Центр социального обслуживания г.Белово, ул.К.Маркса, 2 (75 мест) |  | 2012г 2012г. | 7.0 млн. руб. (МБ) 7.0 млн. руб. (МБ) |
| Всего: | Количество мест 150 |  |  | 14.0млн.руб (МБ) |
| 3. | МОУ ДПО ИМЦ г.Белово, пер.Толстого, 20 (110 мест) МУ «Управление образования города Белово» г.Белово, ул.Юности, 10 (110 мест) |  | 2013г. 2013г. | 7.0 млн. руб. (МБ) 7.0 млн. руб. (МБ) |
| Всего: | Количество мест 220 |  |  | 14.0млн.руб (МБ) |
| Всего: | Количество мест: 920 |  |  | Потребность: 42 млн. руб. (МБ) |

3. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на председателя комитета по социальным вопроса Облецову Р.И.

| Председатель Совета ______________ Н. Б. Данилкина | Глава города ______________ Е.А. Панов |
| --- | --- |

План рассылки: АБГО, СМИ, прокуратура, управление образования.