КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2013								№ 86-п

Об утверждении муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, выполнения мероприятий, связанных с переселением граждан, проживающих на территории Беловского городского округа, из аварийного жилищного фонда, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (А.В. Балацкий) опубликовать постановление в сборнике «Информационный аналитический сборник города Белово в 2013г.», в городской газете «Беловский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по строительству А.В. Франка

Глава Беловского

городского округа                                                                               И.А. Гусаров

Утверждена постановлением Администрации Беловского городского округа от « 15 » 04.2013 г. № 86-п

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы

Паспорт муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Беловского городского округа |
| Директор Программы | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству А.В. Франк |
| Основные разработчики Программы | Отдел по строительству и текущему ремонту Администрация Беловского городского округа |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу |
| Задачи Программы | Строительство жилых домов и реконструкция зданий под жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | Переселение граждан из многоквартирных домов муниципального жилищного фонда и снос аварийного жилья |
| Основные исполнители Программы | МУ «КЗРиМИ г.Белово», Застройщики, определённые путём проведения электронного аукциона |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы: 2013 год - 83 535 344,00 рублей. Из общего объема средства местного бюджета – 5 824 128, 00 рублей. Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства– 73 825 656,00 рублей; средства областного бюджета – 3 885 560,00 рублей. 2014 год - 75 589 520,00 рублей. Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства– 71 810 044,00 рублей; средства областного бюджета – 3 779 476,00 рублей. 2015 год - 21 377 120,00 рублей. Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства– 20 308 264,00 рублей; средства областного бюджета – 1 068 856,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 2013г.: запланировано переселить в IV квартале 2013г. и I квартале 2014г. 170 человек, снести 2 658,10 кв. метров аварийного жилищного фонда. 2014г.: запланировано переселить в IV квартале 2014г. и I квартале 2015г. 176 человек, снести 2 990,7 кв. метров аварийного жилищного фонда. 2015г.: запланировано переселить в IV квартале 2015г. и I квартале 2016г. 44 человек, снести 722,2 кв. метров аварийного жилищного фонда. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Заказчик Программы, Глава Беловского городского округа |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения  программными методами

На территории Беловского городского округа по состоянию на 1 января 2012г. общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 136 703,2  кв. метров. Из них общая площадь многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными, составляет  8 334 кв. метров. Для переселения граждан из жилых помещений, находящихся часто в антисанитарных условиях и представляющих угрозу жизни и здоровью, необходимо более 246,686 млн. рублей.

В указанном жилищном фонде проживают около 5 355 человек. В основном это социально незащищенные категории граждан, не имеющие возможности самостоятельно приобрести жилье, удовлетворяющее санитарным и техническим требованиям. Недостаточные темпы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных домах, вызывают социальную нестабильность и жалобы в органы государственной власти.

21 июля 2007 г. был принят Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласно которому государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляет субъектам Российской Федерации финансовую поддержку на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов только на условиях софинансирования и только тем муниципальным образованиям, которые выполнили условия, предусмотренные статьей 14 указанного Закона.

За время действия Закона (2008 - 2012 годы) на территории муниципального образования «Город Белово» освоено 82 794,014 тыс. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: федеральный бюджет – 60 164,647 тыс. рублей, областной бюджет – 13 129,789 тыс. рублей, местный бюджет – 9 499,578 тыс. рублей. Переселено 215 человек из 10  аварийных домов, снесено 3 250,2 кв. метров.

За счет средств Программы в 2013-2015 годах на территории Беловского городского округа планируется переселить 397 человек, снести 6 181,4 кв. метров. С целью получения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2015 годах необходимо предусмотреть выделение финансирования из местного бюджета.

Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, на снижение социальной напряженности в обществе.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены задачи строительства жилых домов и реконструкции зданий под жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

3. Система программных мероприятий

Основными мероприятиями Программы являются переселение граждан из аварийных многоквартирных домов муниципального жилищного фонда и снос аварийного жилья.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2013-2015 г.г., с указанием способов переселения граждан изложен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставляемые жилые помещения должны отвечать установленным санитарно-техническим требованиям, физический износ жилых помещений не должен превышать 50 процентов.

Программные мероприятия сформированы по заявкам муниципальных образований, выполнивших требования статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы:

2013 год  - 83 535 344,00 рублей.

Из общего объема средства местного бюджета –  5 824 128, 00 рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе:

средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства– 73 825 656,00 рублей;

средства областного бюджета  – 3 885 560,00 рублей.

2014 год  -  75 589 520,00 рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе:

средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства– 71 810 044,00 рублей;

средства областного бюджета  – 3 779 476,00 рублей.

2015 год  -  21 377 120,00 рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе:

средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства– 20 308 264,00 рублей;

средства областного бюджета  – 1 068 856,00 рублей.Объемы финансирования программных мероприятий приведены в разделе 7 Программы.

Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства распределяются между муниципальными образованиями, выполнившими условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Соотношение объемов софинансирования Программы:

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – не более  95 процентов;

средства областного и местных бюджетов – не менее 5 процентов.

Доплата за излишне предоставленные квадратные метры осуществляется из бюджета муниципального образования. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам.

Объем финансирования рассчитывается исходя из объема расселяемой площади жилых помещений по муниципальному образованию (приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2013-2015 годах» к настоящей Программе) и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012г. №554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г.                № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласно плану расселения и технической документации.

Средства Программы направляются на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (приложение №2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» к настоящей Программе).

5. Оценка эффективности реализации Программы

2013г.: запланировано переселить в IV квартале 2013г. и I квартале 2014г. 170 человек, снести 2 658,10 кв. метров аварийного жилищного фонда.

2014г.: запланировано переселить в IV квартале 2014г. и I квартале 2015г. 176 человек, снести 2 990,7 кв. метров аварийного жилищного фонда.

2015г.: запланировано переселить в IV квартале 2015г. и I квартале 2016г. 44 человек, снести 722,2 кв. метров аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены  в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Беловского городского округа, заказчик Программы.

Управление Программой организует директор Программы.

Для осуществления контроля за ходом реализации Программы органы местного самоуправления в сроки, установленные департаментом строительства Кемеровской области, представляют отчеты о ходе реализации Программы по формам, утвержденным правлением государственной корпорации–Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Программные мероприятия | Объём, всего, руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет, руб. | иные не запрещённые законодательством источники финансирования, руб. |
|  |  |  |  | областной бюджет | средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно -коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 год |
| 1 | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов муниципального фонда | 83 535 344,00 | 5 824 128,00 В том числе: софинансирование местного бюджета 179 704,00 доплата за излишне предоставленную площадь 5 644 424,00 | 3 885 560,00 | 73 825 656,00 |
| 2014 год |
| 2 | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов муниципального фонда | 75 589 520,00 | доплата за излишне предоставленную площадь будет рассчитана после разработки и утверждения проектно-сметной документации | 3 779 476,00 | 71 810 044,00 |

| 2015 год |
| --- |
|  | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов муниципального фонда | 21 337 120,00 | доплата за излишне предоставленную площадь будет рассчитана после разработки и утверждения проектно-сметной документации | 1 068 856,00 | 20 308 264,00 |

Заместитель Главы Беловского

городского округа по строительству                                                                    А.В. Франк

Приложение №1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из многоквартирных домов,

признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу» в 2013-2015 годах

Перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2013-2015 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ул. 50 лет Октября, 18 | 55 | 02.11.2005 | 31.12.2013 | I квартал 2014 г. | 20 | 20 | 5556,0 | 8 | - | 8 | 393,4 | - | 393,4 | 11 606,752 | 11 026,4144 | 580,33760 | - | 702,704 |
| 2 | ул. Липецкая, 13 | 37 | 11.10.2005 | 31.12.2013 | квартал 2014 г. | 17 | 17 | 5509,1 | 6 | - | 6 | 255,5 | - | 255,5 | 7 335,7680 | 6 968,97960 | 366,78840 | - | 56,240 |
| 3 | ул. Дунаевского, 52 | 14 | 27.06.2007 | 31.12.2013 | I квартал 2014 г. | 20 | 20 | 5534,9 | 9 | - | 9 | 417,2 | - | 417,2 | 12 130,0800 | 11 523,576 | 606,504 | - | 329,744 |
| 4 | ул. Железнодорожная, 1 | 10 | 26.06.2007 | 31.12.2013 | I квартал 2014 | 17 | 17 | 4497,6 | 5 | 1 | 4 | 283,4 | 52,60 | 230,8 | 8 388,6400 | 7 969,208 | 419,432 | - | 266,400 |
| 5 | ул. Липецкая, 21 | 9 | 26.06.2007 | 31.12.2013 | I квартал 2014 | 23 | 23 | 5521,4 | 8 | 2 | 6 | 344,5 | 84,00 | 260,5 | 10 031,1440 | 9 529,58680 | 501,55720 | - | 202,760 |
| 6 | ул. Московская, 6 а | 13 | 26.06.2007 | 31.12.2013 | I квартал 2014 | 5 | 5 | 1107,3 | 3 |  | 3 | 84,6 | - | 84,6 | 2 459,7600 | 2 336,772 | 122,988 | - | 357,568 |
| 7 | ул. Революции, 11 | 6 | 21.06.2007 | 31.12.2013 | I квартал 2014 | 11 | 11 | 4426,1 | 6 | 1 | 5 | 308,1 | 46,40 | 261,7 | 9 025,3360 | 8 574,06920 | 451,26680 | - | 196,544 |
| 8 | ул. Партизанская, 84 | 31 | 19.07.2009 | 31.12.2013 | I квартал 2014 | 13 | 13 | 1190 | 3 | - | 3 | 60,3 | - | 60,3 | 1 784,8800 | 1 695,636 | 89,244 | - | 938,320 |
| 9 | ул. Б. Хмельницкого, 26 | 37 | 10.08.2009 | 31.12.2013 | I квартал 2014 | 20 | 20 | 3399,1 | 6 | 2 | 4 | 299,7 | 99,8 | 199,9 | 8 871,1200 | 8 427,564 | 443,556 | - | 903,984 |
| 10 | ул. Б. Хмельницкого, 16 | 38 | 10.08.2009 | 31.12.2013 | I квартал 2014 | 9 | 9 | 664,4 | 2 | - | 2 | 64,4 | - | 64,4 | 1 906,2400 | 1 810,928 | 95,312 | - | 17,760 |
| 11 | пер. Пожарный, 85 | 40 | 12.08.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2014 | 12 | 12 | 172,5 | 5 | - | 5 | 110,8 | - | 110,8 | 3 279,6800 | 3 115,696 | 163,984 | - | 1 086,320 |
| 12 | ул. Хабаровская, 6 | 39 | 10.08.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2014 | 3 | 3 | 70 | 2 | 1 | 1 | 36,2 | 18,70 | 17,5 | 891,8160 | 847,226 | 44,590 | 179,704 | 586,080 |
| Итого 2013 год: | 170 | 170 | 4048,4 | 63 | 7 | 56 | 2658,1 | 301,5 | 2356,6 | 77 890,920 | 73 825,656 | 3 885,560 | 179,704 | 5 644,424 |
| 13 | ул. Тимирязева, 13 | 42 | 12.08.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 25 | 25 | 453,6 | 11 | 3 | 8 | 314,8 | 88,2 | 226,6 | 9 318,080 | 8 852,176 | 465,904 | - | - |
| 14 | ул. Западная, 6 | 33 | 23.07.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 11 | 11 | 372,9 | 6 | - | 6 | 282,7 | - | 282,7 | 8 367,920 | 7 949,524 | 148,396 | - | - |
| 15 | ул. Западная, 12 | 34 | 23.07.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 11 | 11 | 371,4 | 5 | - | 5 | 228,7 | - | 228,7 | 6 769,520 | 6 431,044 | 338,476 | - | - |
| 16 | ул. Автомобильная, 15 | 26 | 02.04.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 25 | 25 | 430,6 | 7 | 1 | 6 | 382,7 | 60,4 | 322,3 | 11327,920 | 10 761,524 | 566,396 | - | - |
| 17 | ул. Партизанская,87 | 30 | 12.07.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 9 | 9 | 103,4 | 4 | 2 | 2 | 103,4 | 53,2 | 50,2 | 3 060,640 | 2 907,608 | 153,032 | - | - |
| 18 | ул. Владимировская, 1 | 35 | 08.08.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 25 | 25 | 413,5 | 8 | 4 | 4 | 413,5 | 191,1 | 222,4 | 12 239,600 | 11 627,620 | 611,980 | - | - |
| 19 | ул. Владимировская, 5 | 36 | 08.08.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 21 | 21 | 405,4 | 8 | 3 | 5 | 405,4 | 144,9 | 260,5 | 11 999,840 | 11 399,848 | 599,992 | - | - |
| 20 | ул. Тимирязева, 14 | 43 | 12.08.2009 | 31.12.2014 | I квартал 2015 | 49 | 49 | 439,9 | 12 | 4 | 8 | 422,5 | 119,8 | 302,7 | 12 506,00 | 11 880,700 | 625,300 | - | - |
| Итого 2014 год: | 176 | 176 | 2990,7 | 61 | 17 | 44 | 2553,7 | 657,6 | 1896,1 | 75 589,520 | 71 810,044 | 3 779,476 | - | - |
| 21 | ул. Железнодорожная, 20 | 389 | 27.09.2010 | 31.12.2015 | I квартал 2016 | 28 | 28 | 460,9 | 8 | 4 | 4 | 460,9 | 229,8 | 231,1 | 13 642,640 | 12 960,508 | 682,132 | - | - |
| 22 | ул. Клубная, 39 | 388 | 27.09.2010 | 31.12.2015 | I квартал 2016 | 15 | 15 | 261,3 | 5 | 1 | 4 | 261,3 | 64,8 | 196,5 | 7 734,480 | 7 347,756 | 386,724 | - | - |
| Итого 2015 год: | 44 | 44 | 722,2 | 13 | 5 | 8 | 722,2 | 294,6 | 427,6 | 21 377,120 | 20 308,264 | 1 068,856 | - | - |
| Всего по Беловскому городскому округу: | 390 | 390 | 7761,3 | 137 | 29 | 108 | 5934,0 | 1253,7 | 4680,3 | 174 857,56 | 165 943,964 | 8733,892 | 179,704 | 5644,424 |

Заместитель Главы Беловского

городского округа по строительству                                                                                                                        А.В. Франк

Приложение №2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из многоквартирных домов,

признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу» в 2013-2015 годах

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Беловскому городскому округу: | 5934,0 | 1 253,7 |  |  |  | 5934,0 | 180 501 984,0 | 30 418,3 |  |  |  |  |  |  | 180 501 984,0 | 5 824 128,00 | 29 600 | 22 200 |
| 1 | ул. 50 лет Октября, 18 | 393,40 |  |  |  |  | 393,40 | 12 309 456,00 | 31 289,92 |  |  |  |  |  |  | 12 309 456,00 | 702 704,00 | 29 600 | 22 200 |
| 2 | ул. Липецкая, 13 | 255,5 |  |  |  |  | 255,5 | 7 392 008,00 | 28 931,54 |  |  |  |  |  |  | 7 392 008,00 | 56 240,00 | 29 600 | 22 200 |
| 3 | ул. Дунаевского, 52 | 417,20 |  |  |  |  | 417,20 | 12 459 824,00 | 29 865,35 |  |  |  |  |  |  | 12 459 824,00 | 329 744,00 | 29 600 | 22 200 |
| 4 | ул. Железнодорожная, 1 | 283,40 | 52,60 |  |  |  | 283,40 | 8 655 040,00 | 30 540,01 |  |  |  |  |  |  | 8 655 040,00 | 266 400,00 | 29 600 | 22 200 |
| 5 | ул. Липецкая, 21 | 344,50 | 84,00 |  |  |  | 344,50 | 10 233 904,00 | 29 706,54 |  |  |  |  |  |  | 10 233 904,00 | 202 760,00 | 29 600 | 22 200 |
| 6 | ул. Московская, 6 а | 84,60 |  |  |  |  | 84,60 | 2 817 328,00 | 33 301,75 |  |  |  |  |  |  | 2 817 328,00 | 357 568,00 | 29 600 | 22 200 |
| 7 | ул. Революции, 11 | 308,10 | 46,40 |  |  |  | 308,10 | 9 221 880,00 | 29 931,45 |  |  |  |  |  |  | 9 221 880,00 | 196 544,00 | 29 600 | 22 200 |
| 8 | ул. Партизанская, 84 | 60,3 |  |  |  |  | 60,3 | 2 723 200,00 | 45 160,86 |  |  |  |  |  |  | 2 723 200,00 | 938 320,00 | 29 600 | 22 200 |
| 9 | ул. Б. Хмельницкого, 26 | 299,7 | 99,8 |  |  |  | 299,7 | 9 775 104,00 | 32 616,30 |  |  |  |  |  |  | 9 775 104,00 | 903 984,00 | 29 600 | 22 200 |
| 10 | ул. Б. Хмельницкого, 16 | 64,4 |  |  |  |  | 64,4 | 1 924 000,00 | 29 875,78 |  |  |  |  |  |  | 1 924 000,00 | 17 760,00 | 29 600 | 22 200 |
| 11 | пер. Пожарный, 85 | 110,8 |  |  |  |  | 110,8 | 4 366 000,00 | 39 404,33 |  |  |  |  |  |  | 4 366 000,00 | 1 086 320,00 | 29 600 | 22 200 |
| 12 | ул. Хабаровская, 6 | 36,2 | 18,70 |  |  |  | 36,2 | 1 657 600,00 | 45 790,06 |  |  |  |  |  |  | 1 657 600,00 | 586,080 | 29 600 | 22 200 |
| 13 | ул. Тимирязева, 13 | 314,8 | 88,2 |  |  |  | 314,8 | 9 318 080,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 8 367 920,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 14 | ул. Западная, 6 | 282,7 |  |  |  |  | 282,7 | 8 367 920,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 6 769 520,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 15 | ул. Западная, 12 | 228,7 |  |  |  |  | 228,7 | 6 769 520,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 11 327 920,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 16 | ул. Автомобильная, 15 | 382,7 | 60,4 |  |  |  | 382,7 | 11 327 920,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 3 060 640,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 17 | ул. Партизанская,87 | 103,4 | 53,2 |  |  |  | 103,4 | 3 060 640,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 12 239 600,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 18 | ул. Владимировская, 1 | 413,5 | 191,1 |  |  |  | 413,5 | 12 239 600,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 11 999 840,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 19 | ул. Владимировская, 5 | 405,4 | 144,9 |  |  |  | 405,4 | 11 999 840,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 12 506 000,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 20 | ул. Тимирязева, 14 | 422,5 | 119,8 |  |  |  | 422,5 | 12 506 000,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 13 642 640,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 21 | ул. Железнодорожная, 20 | 460,9 | 229,8 |  |  |  | 460,9 | 13 642 640,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 7 734 480,00 |  | 29 600 | 22 200 |
| 22 | ул. Клубная, 39 | 261,3 | 64,8 |  |  |  | 261,3 | 7 734 480,00 | 29 600 |  |  |  |  |  |  | 8 367 920,00 |  | 29 600 | 22 200 |

Заместитель Главы Беловского

городского округа по строительству                                                                                                                        А.В. Франк

Приложение №3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из многоквартирных домов,

признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу» в 2013-2015 годах

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Беловскому городскому округу: | 5934,0 |  |  |  | 5934,0 | 137 |  |  |  | 137 | 390 |  |  |  | 390 |
| 1 | 2014 год | 2658,1 |  |  |  | 2658,1 | 63 |  |  |  | 63 | 170 |  |  |  | 170 |
| 2 | 2015 год | 2553,7 |  |  |  | 2553,7 | 61 |  |  |  | 61 | 176 |  |  |  | 176 |
| 3 | 2016 год | 722,2 |  |  |  | 722,2 | 13 |  |  |  | 13 | 44 |  |  |  | 44 |

Примечание:  переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Программе 2013 года будет произведено в I квартале 2014 года, т.к. ввод в эксплуатацию предоставляемого жилья запланирован на 30.12.2013 г.; переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Программе 2014 года будет произведено в I квартале 2015 года, т.к. ввод в эксплуатацию предоставляемого жилья запланирован на 30.12.2014 г., переселение граждан из аварийного жилищного фонда по Программе 2015 года будет произведено в I квартале 2016 года, т.к. ввод в эксплуатацию предоставляемого жилья запланирован на 30.12.2015 г.

Заместитель Главы Беловского

городского округа по строительству                                                                                                                        А.В. Франк