КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014								         № 173-п

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы

«Капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах

Кемеровской области на 2014-2043 годы»

на 2014 год в Беловском городском округе

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» и Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013г. №672 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы»:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы» на 2014 год в Беловском городском округе.

2. Управлению по работе со СМИ (Балацкий А.В.) опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В.Смаракова.

И.о. Главы Беловского

городского округа								    А.В.Курносов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению АБГО от 10.06.2014г. №173-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы» на 2014 год в Беловском городском округе Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014- 2043 годы» в 2014 году в Беловском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Беловскому городскому округу |  | X | X | X | X | X | 21 367,80 | 18 645,80 | 18 645,80 | 688 | 9 800 000,00 | 4 300 170,00 | 3 849 860,00 | 1 649 970,00 | 0,00 | 525,59 | 800,82 | X |
| 1 | г.Белово, ул.Октябрьская, д.55 | 1983 |  | Панельные | 9 | 2 | 3 994,40 | 3 496,40 | 3 496,40 | 98 | 2 800 000,00 | 1 228 620,00 | 1 099 960,00 | 471 420,00 | 0,00 | 800,82 | 800,82 | 12.2014 |
| 2 | г.Белово, ул.Октябрьская, д.65 | 1984 |  | Панельные | 9 | 8 | 17 373,40 | 15 149,40 | 15 149,40 | 590 | 7 000 000,00 | 3 071 550,00 | 2 749 900,00 | 1 178 550,00 | 0,00 | 462,06 | 739,30 | 12.2014 |

Заместитель Главы Беловского

городского округа по ЖКХ                                                                                                                                  С.В.Смараков

| Приложение №2 к постановлению АБГО от 10.06.2014г. №173-п. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы» в 2014 году в Беловском городском округе |
| --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженер- ных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Беловскому городскому округу |  | 9 800 000,00 | 0,00 | 7 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г.Белово, ул.Октябрьская, д.55 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.Белово, ул.Октябрьская, д.65 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель Главы Беловского

городского округа по ЖКХ                                                                                                                                  С.В.Смараков

| Приложение №3 к постановлению АБГО от 10.06.2014г. №173-п. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь много- квартирного дома (далее- МКД), всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | Итого по Беловскому городскому округу | 21 367,80 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 |
| 1 | Беловский городской округ | 21 367,80 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 |

Заместитель Главы Беловского

городского округа по ЖКХ                                                                                                                                  С.В.Смараков