КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014						              № 160-п

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 15.04.2013 №86-п «Об утверждении муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы»

Внести в постановление Администрации Беловского городского округа от 15.04.2013 №86-п «Об утверждении муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы» (в редакции постановления Администрации Беловского городского округа от 23.09.2013 №268-п) следующие изменения:

1. В пункте 3 слова  «заместителя Главы Беловского округа по строительству                А.В. Франка» заменить словами «советника Главы Беловского округа по строительству     А.А. Куклина».

2. В муниципальной адресной программе  «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы (далее - Программа):

2.1. В паспорте Программы:

позицию «Директор Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Директор Программы | советник Главы Беловского городского округа по строительству А.А. Куклин |
| --- | --- |

»;

позиции «Объёмы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты Программы» в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 182 512 492,00 рублей. Из общего объема средства местного бюджета - 10 752 684,00 рублей. Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 123 026 904,40 рублей; средства областного бюджета – 46 632 783,60 рублей; внебюджетные источники - 2 100 120,00 рублей. I этап – 2013 год: Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет - 105 539 392,00 рублей. Из общего объема средства местного бюджета - 7 144 584, 00 рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 91 479 954,40 рублей; средства областного бюджета – 4 814 733,60 рублей; внебюджетные источники - 2 100 120,00 рублей. II этап – 2014 год: Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет - 76 973 100,00 рублей. Из общего объема средства местного бюджета - 3 608 100,00 рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 31 546 950,00 рублей; средства областного бюджета – 41 818 050,00 рублей. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Всего намечено переселить в 2013-2015 годы 132 семьи; снести 5 724,1 кв. метров аварийного жилищного фонда. В том числе по годам: Этап реализации Программы; Количество переселенных семей/граждан, ед.; Снос аварийного жилищного фонда, кв.м. I этап - 2013 год; 83 / 239; 4 959,40. II этап - 2014 год; 49/ 146; 2 797,20. Снижение доли населения, проживающего в жилищном фонде, признанном до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Снижение доли площади и количества помещений жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу |

».

2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы:

I этап - 2013 год: 105 539 392,00 рублей.

Из общего объема средства местного бюджета –  7 144 584,00 рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе:

средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 91 479 954,40 рублей;

средства областного бюджета  – 4 814 733,60 рублей.

внебюджетные источники - 2 100 120,00 рублей.

II этап - 2014 год: 76 973 100,00 рублей.

Из общего объема средства местного бюджета –  3 608 100,00 рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещённые законодательством источники финансирования, в том числе:

средства государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 31 546 950,00 рублей;

средства областного бюджета  – 41 818 050,00 рублей.

Объемы финансирования  программных мероприятий приведены в разделе 7 Программы.

Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства распределяются между муниципальными образованиями, выполнившими условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Доплата за излишне предоставленные квадратные метры осуществляется из бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников финансирования при их наличии. Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в виде субсидий местным бюджетам.

Общий объем финансирования в 2013 году рассчитывается исходя из объема расселяемой площади жилых помещений и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, но не более стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №554, равной 29 600 рублям.

Общий объем финансирования в 2014 году рассчитывается исходя из объема расселяемой площади жилых помещений и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, но не более стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. №67/пр, равной  30 635 рублям

Средства Программы направляются на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах.».

2.3. Раздел 5 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Оценка эффективности реализации Программы

За счет средств Программы, предусмотренных на 2013-2014 годы, будет переселено 132 семьи и снесено 5 724,1 кв. метров аварийного жилищного фонда.».

2.4. Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.5. Приложения №1-3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на советника Главы Беловского городского округа по строительству А.А. Куклина.

И.о. Главы Беловского

городского округа                                                                                                   А.В. Курносов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Беловского городского округа

от 05.06.2014 № 160-п

Программные мероприятия

(руб.)

| № п/п | Программные мероприятия | Объем, всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | иные не запрещенные законодательством источники финансирования |  |  |
|  |  |  |  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет | внебюджетные источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I этап - 2013 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов муниципального фонда | 105 539 392,00 | 7 144 584,00 | 91 479 954,40 | 4 814 733,60 | 2 100 120,00 |
| II этап - 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов муниципального фонда | 76 973 100,00 | 3 608 100,00 | 31 546 950,00 | 41 818 050,00 | 0,00 |
|  | Всего по Программе: | 182 512 492,00 | 10 752 684,00 | 123 026 904,40 | 46 632 783,60 | 2 100 120,00 |

Советник Главы Беловского

городского округа по строительству                                                                                                                                                          А.А. Куклин

Приложение №3

к муниципальной  адресной программе                            «Переселение  граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 г.  в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальное образование "Беловский городской округ" | 0 | 3287,60 | 2445,50 | 5733,1 | 0 | 83 | 49 | 132 | 0 | 239 | 146 | 385 |

Советник Главы Беловского

городского округа по строительству                                                                                                                                                          А.А. Куклин

».

|  | Исполнитель | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовлено: |  |  |  |
|  | Начальник отдела по строительству и текущему ремонту Н.А. Юткина |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |
|  | Управляющий делами Т.Ю. Мишина |  |  |
|  | Советник Главы Беловского городского округа по строительству А.А. Куклин |  |  |
|  | Заместитель Главы Беловского городского округа по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления С.М. Истомин |  |  |
|  | Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности – начальник управления экономики А.Г. Чернов |  |  |
|  | Начальник финансового управления Д.Г. Филиппов |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к постановлению Администрации Беловского городского округа от 05.06.2014 № 160-п «Приложение № 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2015 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу за счет средств, выделенных в 2013-2014 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД |  | Число жителей всего |  | Число жителей планируемых к переселению |  | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств субъекта Российской Федерации | за счёт средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. |  | чел. |  | кв.м. | ед. |  |  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование "Беловский городской округ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д.18 | 55 | 02.11.2005 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 20 |  | 20 |  | 556,00 |  | 8 |  | 0 | 8 | 393,40 | 0,00 | 393,40 | 11 606,7520 | 11 026,4144 | 580,3376 | 0,00 | 703,0000 |
| 2 | ул. Липецкая, д.13 | 37 | 11.10.2005 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 17 |  | 17 |  | 509,10 |  | 6 |  | 0 | 6 | 255,50 | 0,00 | 255,50 | 7 335,7680 | 6 968,9796 | 366,7884 | 0,00 | 97,6800 |
| 3 | ул. Дунаевского, д.52 | 14 | 27.06.2007 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 20 |  | 20 |  | 534,90 |  | 9 |  | 0 | 9 | 417,20 | 0,00 | 417,20 | 12 130,0800 | 11 523,5760 | 606,5040 | 0,00 | 585,1920 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д.1 | 10 | 26.06.2007 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 17 |  | 17 |  | 497,60 |  | 5 |  | 1 | 4 | 283,40 | 52,60 | 230,80 | 8 388,6400 | 7 969,2080 | 419,4320 | 0,00 | 243,3120 |
| 5 | ул. Липецкая, д.21 | 9 | 26.06.2007 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 23 |  | 23 |  | 521,40 |  | 8 |  | 2 | 6 | 344,50 | 84,00 | 260,50 | 10 031,1440 | 9 529,5868 | 501,5572 | 0,00 | 226,4400 |
| 6 | ул. Московская, д.6а | 13 | 26.06.2007 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 5 |  | 5 |  | 107,30 |  | 3 |  | 0 | 3 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 2 459,7600 | 2 336,7720 | 122,9880 | 0,00 | 402,8560 |
| 7 | ул. Революции, д.11 | 6 | 21.06.2007 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 11 |  | 11 |  | 426,10 |  | 6 |  | 1 | 5 | 308,10 | 46,40 | 261,70 | 9 025,3360 | 8 574,0692 | 451,2668 | 0,00 | 516,2240 |
| 8 | ул. Партизанская, д.84 | 31 | 19.07.2009 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 13 |  | 13 |  | 190,00 |  | 3 |  | 0 | 3 | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 1 784,8800 | 1 695,6360 | 89,2440 | 0,00 | 956,0800 |
| 9 | ул. Б. Хмельницкого, д.26 | 37 | 10.08.2009 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 20 |  | 20 |  | 399,10 |  | 6 |  | 2 | 4 | 299,70 | 99,80 | 199,90 | 8 871,1200 | 8 427,5640 | 443,5560 | 0,00 | 900,7280 |
| 10 | ул. Б. Хмельницкого, д.16 | 38 | 10.08.2009 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 9 |  | 9 |  | 64,40 |  | 2 |  | 0 | 2 | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 1 906,2400 | 1 810,9280 | 95,3120 | 0,00 | 100,6400 |
| 11 | пер. Пожарный, д.85 | 40 | 12.08.2009 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 12 |  | 12 |  | 172,50 |  | 5 |  | 0 | 5 | 110,80 | 0,00 | 110,80 | 3 279,6800 | 3 115,6960 | 163,9840 | 0,00 | 1 077,1440 |
| 12 | ул. Хабаровская, д.6 | 39 | 10.08.2009 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 3 |  | 3 |  | 70,00 |  | 2 |  | 1 | 1 | 36,20 | 18,70 | 17,50 | 1 071,5200 | 847,2260 | 44,5900 | 179,7040 | 609,7600 |
| 13 | ул. Тимирязева, д.13 | 42 | 12.08.2009 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 22 |  | 22 |  | 453,60 |  | 9 |  | 3 | 6 | 244,80 | 88,20 | 156,60 | 7 241,3440 | 6 879,2768 | 362,0672 | 0,00 | 1 751,4320 |
| 14 | ул. Тимирязева, д.14 | 43 | 12.08.2009 | 30.06.2014 | III квартал 2014 |  | 47 |  | 47 |  | 457,40 |  | 11 |  | 3 | 8 | 384,70 | 81,90 | 302,80 | 11 342,1280 | 10 775,0216 | 567,1064 | 0,00 | 894,5120 |
| Итого к расселению 2013 год: |  |  |  |  |  |  | 239 |  | 239 |  | 4959,40 |  | 83 |  | 13 | 70 | 3287,60 | 471,60 | 2816,00 | 96 474,3920 | 91 479,9544 | 4 814,7336 | 179,7040 | 9 065,0000 |
| 1 | пгт Грамотеино, ул. Владимирская, д.5 | 42 | 18.11.2009 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 21 |  | 21 |  | 408,50 |  | 8 |  | 2 | 6 | 408,50 | 101,30 | 307,20 | 12 255,0000 | 5 269,6500 | 6 985,3500 | 0,00 | 231,9000 |
| 2 | пгт Грамотеино, ул. Владимирская, д.1 | 41 | 18.11.2009 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 24 |  | 24 |  | 413,40 |  | 8 |  | 5 | 3 | 413,40 | 250,40 | 163,00 | 12 402,0000 | 5 332,8600 | 7 069,1400 | 0,00 | 184,2000 |
| 3 | ул. Западная, д.6 | 34 | 18.11.2009 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 12 |  | 12 |  | 363,00 |  | 6 |  | 1 | 5 | 284,40 | 53,40 | 231,00 | 8 532,0000 | 3 668,7600 | 4 863,2400 | 0,00 | 168,0000 |
| 4 | ул. Западная, д.12 | 35 | 18.11.2009 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 10 |  | 10 |  | 369,50 |  | 5 |  | 0 | 5 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 6 804,0000 | 2 925,7200 | 3 878,2800 | 0,00 | 113,4000 |
| 5 | ул. Автомобильная, д.15 | 37 | 18.11.2009 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 26 |  | 26 |  | 430,60 |  | 7 |  | 0 | 7 | 382,70 | 0,00 | 382,70 | 11 481,0000 | 4 936,8300 | 6 544,1700 | 0,00 | 857,7000 |
| 6 | ул. Партизанская, д.87 | 44 | 18.11.2009 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 12 |  | 12 |  | 102,20 |  | 4 |  | 2 | 2 | 102,20 | 52,00 | 50,20 | 3 066,0000 | 1 318,3800 | 1 747,6200 | 0,00 | 477,0000 |
| 7 | ул. Клубная, д.39 | 388 | 27.09.2010 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 13 |  | 13 |  | 249,40 |  | 3 |  | 0 | 3 | 166,90 | 0,00 | 166,90 | 5 007,0000 | 2 153,0100 | 2 853,9900 | 0,00 | 1 458,6000 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д.20 | 389 | 27.09.2010 | 30.06.2015 | III квартал 2015 |  | 28 |  | 28 |  | 460,60 |  | 8 |  | 5 | 3 | 460,60 | 288,20 | 172,40 | 13 818,0000 | 5 941,7400 | 7 876,2600 | 0,00 | 117,3000 |
| Итого к расселению 2014 год: |  |  |  |  |  |  | 146 |  | 146 |  | 2797,20 |  | 49 |  | 15 | 34 | 2445,50 | 745,30 | 1700,20 | 73 365,0000 | 31 546,9500 | 41 818,0500 | 0,00 | 3 608,1000 |
| Всего по Беловскому городскому округу: |  |  |  |  |  | 385 |  | 385 |  | 7756,60 |  | 132 |  | 28 |  | 104 | 5733,1 | 1216,9 | 4516,2 | 169 839,3920 | 123 026,9044 | 46 632,7836 | 179,7040 | 12 673,1000 |
| Советник Главы Беловского городского округа по строительству А.А. Куклин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения за счет средств, поступивших в 2013 -2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобритение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м. | 3/4 от нормативной стоимости 1кв.м. |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м. |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Беловскому городскому округу: |  | 5733,10 | 1216,9 | 0 | 0 | 0 | 6131,29 | 182 512 492,00 | 63577,6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 512 492,00 | 12 673 100,00 |  |  |
| Итого в 2013 году с финансовой поддержкой Фонда |  | 3287,60 | 471,60 | 0 | 0 | 0 | 3565,52 | 105 539 392,00 | 32 102,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 539 392,00 | 9 065 000,00 | 29 600 | 22 200 |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д.18 | 393,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 415,87 | 12 309 752,00 | 31 290,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 309 752,00 | 703 000,00 | 29 600 | 22 200 |
| 2 | ул. Липецкая, д.13 | 255,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 251,13 | 7 433 448,00 | 29 093,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 433 448,00 | 97 680,00 | 29 600 | 22 200 |
| 3 | ул. Дунаевского, д.52 | 417,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 429,57 | 12 715 272,00 | 30 477,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 715 272,00 | 585 192,00 | 29 600 | 22 200 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д.1 | 283,40 | 52,60 | 0 | 0 | 0 | 291,62 | 8 631 952,00 | 30 458,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 631 952,00 | 243 312,00 | 29 600 | 22 200 |
| 5 | ул. Липецкая, д.21 | 344,50 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 346,54 | 10 257 584,00 | 29 775,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 257 584,00 | 226 440,00 | 29 600 | 22 200 |
| 6 | ул. Московская, д.6а | 84,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 96,71 | 2 862 616,00 | 33 837,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 862 616,00 | 402 856,00 | 29 600 | 22 200 |
| 7 | ул. Революции, д.11 | 308,10 | 46,40 | 0 | 0 | 0 | 322,35 | 9 541 560,00 | 30 969,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 541 560,00 | 516 224,00 | 29 600 | 22 200 |
| 8 | ул. Партизанская, д.84 | 60,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 92,60 | 2 740 960,00 | 45 455,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 960,00 | 956 080,00 | 29 600 | 22 200 |
| 9 | ул. Б. Хмельницкого, д.26 | 299,70 | 99,80 | 0 | 0 | 0 | 330,13 | 9 771 848,00 | 32 605,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 771 848,00 | 900 728,00 | 29 600 | 22 200 |
| 10 | ул. Б. Хмельницкого, д.16 | 64,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 67,80 | 2 006 880,00 | 31 162,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 006 880,00 | 100 640,00 | 29 600 | 22 200 |
| 11 | пер. Пожарный, д.85 | 110,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 147,19 | 4 356 824,00 | 39 321,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 356 824,00 | 1 077 144,00 | 29 600 | 22 200 |
| 12 | ул. Хабаровская, д.6 | 36,20 | 18,70 | 0 | 0 | 0 | 56,80 | 1 681 280,00 | 46 444,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 681 280,00 | 609 760,00 | 29 600 | 22 200 |
| 13 | ул. Тимирязева, д.13 | 244,80 | 88,20 | 0 | 0 | 0 | 303,81 | 8 992 776,00 | 36 735,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 992 776,00 | 1 751 432,00 | 29 600 | 22 200 |
| 14 | ул. Тимирязева, д.14 | 384,70 | 81,90 | 0 | 0 | 0 | 413,40 | 12 236 640,00 | 31 808,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 236 640,00 | 894 512,00 | 29 600 | 22 200 |
| Итого в 2014 году с финансовой поддержкой Фонда |  | 2445,50 | 745,30 | 0 | 0 | 0 | 2565,77 | 76 973 100,00 | 31 475,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 973 100,00 | 3 608 100,00 | 30 000 | 22 500 |
| 1 | пгт Грамотеино, ул. Владимирская, д.5 | 408,50 | 101,30 | 0 | 0 | 0 | 416,23 | 12 486 900,00 | 30 567,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 486 900,00 | 231 900,00 | 30 000 | 22 500 |
| 2 | пгт Грамотеино, ул. Владимирская, д.1 | 413,40 | 250,40 | 0 | 0 | 0 | 419,54 | 12 586 200,00 | 30 445,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 586 200,00 | 184 200,00 | 30 000 | 22 500 |
| 3 | ул. Западная, д.6 | 284,40 | 53,40 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 8 700 000,00 | 30 590,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000,00 | 168 000,00 | 30 000 | 22 500 |
| 4 | ул. Западная, д.12 | 226,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230,58 | 6 917 400,00 | 30 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 917 400,00 | 113 400,00 | 30 000 | 22 500 |
| 5 | ул. Автомобильная, д.15 | 382,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 411,29 | 12 338 700,00 | 32 241,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 338 700,00 | 857 700,00 | 30 000 | 22 500 |
| 6 | ул. Партизанская, д.87 | 102,20 | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 118,10 | 3 543 000,00 | 34 667,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 543 000,00 | 477 000,00 | 30 000 | 22 500 |
| 7 | ул. Клубная, д.39 | 166,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 215,52 | 6 465 600,00 | 38 739,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 465 600,00 | 1 458 600,00 | 30 000 | 22 500 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д.20 | 460,60 | 288,20 | 0 | 0 | 0 | 464,51 | 13 935 300,00 | 30 254,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 935 300,00 | 117 300,00 | 30 000 | 22 500 |
| Советник Главы Беловского городского округа по строительству А.А. Куклин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |