АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 мая 2009 г. N 118-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,ПОСТУПИВШИХ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ ГОРОДУ БЕЛОВО НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА БЕЛОВО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 185-ФЗ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

В целях создания условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающими комфортные условия проживания жителей г. Белово, постановляю:

1. Утвердить Порядок движения денежных средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, денежных средств областного бюджета, выделенных городу Белово на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, и денежных средств городского бюджета, выделенных Администрацией города Белово в соответствии с требованиями Федерального закона N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

2. Финансовому управлению (Филиппов Д.Г.) в соответствии с региональной адресной программой, утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области N 60 от 13.02.2009, по проведению капитального ремонта многоквартирных домов обеспечить:

2.1. финансирование мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда;

2.2. предоставление своевременной и полной отчетности по установленной форме.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Карпов А.А.) опубликовать Постановление в городской газете "Беловский вестник".

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы города Отта В.Р.

Глава

города Белово

Е.А.ПАНОВ

Утвержден

Постановлением Администрации

города Белово

от 04.05.2009 N 118-п

ПОРЯДОК

ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ ГОРОДУ БЕЛОВО НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА БЕЛОВО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 185-ФЗ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и устанавливает порядок движения денежных средств, полученных бюджетом Кемеровской области от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств областного бюджета и денежных средств местного бюджета, выделенных Администрацией города Белово на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

2. Средства Фонда, бюджета Кемеровской области и местного бюджета, выделенные Администрацией города Белово в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", расходуются на реализацию мероприятий среднесрочной региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа).

3. Распорядителем бюджетных средств по указанному виду расходов является Администрация г. Белово (далее - уполномоченный орган).

4. Исполнитель Программы (далее - Исполнитель) - подрядная организация, определившаяся по результатам квалификационного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

5. Заказчик (Получатель субсидий) - ТСЖ и управляющие организации, в управлении которых находятся многоквартирные дома, включенные в региональную адресную программу по проведению в 2009 году капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белово, выполняет следующие функции:

- не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, контролирует ход и качество выполняемых им работ, соблюдение сроков их выполнения, качество предоставляемых Подрядчиком материалов и т.д. путем проведения выездных проверок представителями Заказчика, составляет акты о выявленных недостатках в работах;

- в письменном виде дает указания Подрядчику об устранении выявленных в ходе проверок недостатков их работ;

- утверждает предоставленные Подрядчиком акты о приемке выполненных скрытых и иных работ по формам КС-2, КС-3;

- производит Подрядчику оплату работ, подтвержденных актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, актами на скрытые работы и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оформленными в установленном порядке;

- осуществляет иные функции, предусмотренные договором подряда;

6. Контролирующая организация - муниципальное автономное учреждение "Служба заказчика" г. Белово, выполняет следующие функции:

6.1. оказывает содействие работе комиссий Заказчика, осуществляющих квалификационный отбор подрядных организаций, при проведении конкурсных заседаний по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

6.2. по результатам квалификационного отбора с победителем отбора оказывает содействие Заказчику в заключении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

6.3. осуществляет контроль и технический надзор за ходом выполнения работ по капитальному ремонту, а именно:

- не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, контролирует процесс и качество выполнения работ, обследует используемые материалы на предмет наличия сертификата, подтверждающего качество и соответствие используемых материалов целям и виду выполняемого ремонта;

- требует от Подрядчика предоставления периодических отчетов о выполнении календарного графика производства ремонтных работ;

- требует от Подрядчика исправления (без дополнительной оплаты) тех работ, которые выполнены с нарушением условий договора;

- рассматривает и подписывает приемо-сдаточные документы, а также акты, устанавливающие нарушение условий договора и иные факты, имеющие значение для сторон;

- предъявляет от своего имени и в интересах Заказчика претензии о нарушении условий договора Подрядчиком, в том числе и требования о штрафных санкциях, предусмотренных договором;

- подписывает поручение банку на оплату Подрядчику выполненных и принятых объемов работ по договору;

6.4. представляет уполномоченному органу копию Решения квалификационной комиссии и договора подряда, заключенного с Исполнителем и Заказчиком Программы;

6.5. осуществляет иные функции, предусмотренные договором подряда.

6.6. Контроль и технический надзор за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома осуществляется на основании договора, заключенного между Исполнителем, Контролирующей организацией и Заказчиком.

7. Финансовое управление г. Белово (далее - управление) перечисляет на расчетный счет уполномоченного органа, открытый в установленном порядке, средства Фонда, бюджета Кемеровской области и местного бюджета на основании заявки уполномоченного органа. Перечисление производится в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий год на реализацию Программы.

8. Оформление платежных документов на перечисление средств Фонда, бюджета Кемеровской области и местного бюджета, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченному органу осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н, с учетом следующих особенностей.

9. Бюджетные ассигнования, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в течение четырнадцати дней со дня их поступления в уполномоченный орган распределяются уполномоченным органом между Заказчиками, которые включены в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

10. Средства Фонда, бюджета Кемеровской области и местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, предоставляются Заказчикам в форме субсидий (далее - Получатели субсидий) в соответствии с нижеследующим порядком:

10.1. В течение двух дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий уполномоченный орган уведомляет Контролирующую организацию о принятии такого решения с указанием объема предоставляемых средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

10.2. В течение пяти дней со дня получения уведомления от уполномоченного органа Контролирующая организация уведомляет Получателей субсидий о принятии решения с указанием объема предоставляемых средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

10.3. Получатель субсидии в течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 11.2 настоящего Порядка, открывает отдельный банковский счет в Беловском ОСБ N 2359 Сибирского банка Сбербанка РФ г. Новосибирска и направляет в Контролирующую организацию:

- уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;

- решение общего собрания членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Получателей субсидий в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

- утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

10.4. При условии выполнения требований пункта 10.3 и получения реестра Получателей субсидий от Контролирующей организации уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов на отдельный банковский счет, указанный Контролирующей организацией.

11. Оплата работ, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, осуществляется на основании актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с уполномоченным органом, Контролирующей организацией, Заказчиком и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирного дома, за исключением случая, когда субсидии используются на выплату аванса за проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Уплата авансовых платежей Заказчиком Подрядчику за проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится в размере не более тридцати процентов от суммы средств, предусмотренной региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

12. Средства Фонда, средства областного и местного бюджетов выделяются на следующие мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов.

13. Получатели субсидий предоставляют Контролирующей организации информацию о проведении капитального ремонта по формам КС-2, КС-3, платежные документы, заверенные банком, ежемесячно не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, и однократно по итогам года не позднее 5 января.

14. Контролирующая организация ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, и однократно по итогам года не позднее 12 января представляет в уполномоченный орган информацию о проведении капитального ремонта в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.

15. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и однократно по итогам года не позднее 14 января представляет в Финансовое управление города Белово отчет о расходовании средств Фонда, областного и местного бюджетов, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах согласно порядку составления и предоставления указанной отчетности, установленному Фондом.

16. Финансовое управление г. Белово ежемесячно не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года не позднее 15 января следующего года представляет отчет о расходовании средств (во всеми приложениями) в Главное финансовое управление Кемеровской области, согласованный с Департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в части соответствия адресов многоквартирных домов, указанных в сводных реестрах, региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

17. Отчетность (включая реестры) представляется в Главное финансовое управление Кемеровской области на бумажном носителе и в электронном виде на адрес: FOE@ofukem.ru. Копии платежных документов должны быть заверены в установленном порядке.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств в пределах своей компетенции осуществляет заместитель Главы города по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Отт В.Р.

Заместитель Главы

города Белово

В.Р.ОТТ

Приложение N 1

к Порядку движения денежных средств,

поступивших от государственной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства, денежных средств областного

бюджета, выделенных городу Белово

на капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов, денежных средств городского

бюджета, выделенных Администрацией города

Белово в соответствии с требованиями

Федерального закона N 185-ФЗ "О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

ФОРМА 1

Перечень ТСЖ и управляющих организаций, имеющих право

на получение в 2009 году финансирования в рамках реализации

региональной адресной программы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов, утвержденной Постановлением

Коллегии Администрации Кемеровской области N 60

от 13.02.2009

	N

п/п
	ТСЖ
	Адрес
	Номер расчетного

счета
	Сумма

	1 
	Домовенок 
	Б. Хмельницкого, 5, 7, 9 
	
	

	2 
	Новый дом 
	Дунаевского, 58 
	
	

	3 
	Райский уголок 
	6-й Микрорайон, 1 
	
	

	4 
	МММ 
	Чкалова, 6 
	
	

	5 
	Магистраль 
	Ленина, 26 
	
	

	6 
	Романтика 
	Ленина, 26А 
	
	

	7 
	Пенсионер 
	Каховская, 8 
	
	

	8 
	Прогресс 
	Каховская, 8А 
	
	

	9 
	Дружба 
	Каховская, 4 
	
	

	10 
	Ирина 
	Железнодорожная, 24 
	
	

	11 
	Ковчег 
	Вахрушева, 11 
	
	

	12 
	Веста 
	Чкалова, 29, 31, 
	
	

	13 
	Союз 
	Советская, 32 
	
	

	14 
	Антарес 
	Пер. Почтовый, 2 
	
	

	15 
	Шестой 
	Пер. Почтовый, 6 
	
	

	16 
	Локон 
	Советская, 36 
	
	

	17 
	Семицветик 
	Железнодорожная, 7А 
	
	

	18 
	Лада 
	Железнодорожная, 11А 
	
	

	19 
	Василек 
	Октябрьская, 25 
	
	

	20 
	Курбатский 
	Пер. Почтовый, 4 
	
	

	21 
	Содружество 
	Толстого, 14 
	
	

	22 
	Сапфир 
	Советская, 47 
	
	

	23 
	Мой дом 
	Липецкая, 24, 26, 28; 
Энергетич., 23, 25, 27 
	
	

	24 
	Лидер 
	Октябрьская, 43 
	
	

	25 
	Центр 
	Инская, 14; Ильича, 7, 9 
	
	

	26 
	Надежда+ 
	Колмогоровская, 17 
	
	

	27 
	Наш дом 
	Советская, 2, 4 
	
	

	28 
	Хмельницкого 11 
	Б. Хмельницкого, 11 
	
	

	29 
	Радуга 
	Щетинкина, 60 
	
	

	30 
	Заря 
	Советская, 10 
	
	

	31 
	Юности-14 
	Юности, 14 
	
	

	32 
	Советская-22 
	Советская, 22 
	
	

	33 
	Уют 
	Октябрьская, 51 
	
	

	34 
	Теплый дом 
	Железнодорожная, 49А, 49Б 
	
	

	35 
	Восьмерка 
	Пер. Почтовый, 8 
	
	

	36 
	Надежда 1 
	Советская, 6 
	
	

	37 
	Заря+ 
	Комсомольская, 21 
	
	

	38 
	Виктория 
	60 лет Комсомола, 5 
	
	

	39 
	ООО "УК-Сенат" 
	Пржевальского, 9 
	
	

	40 
	ООО "Центр" 
	К. Маркса, 5А 
	
	


Заместитель Главы

города Белово

В.Р.ОТТ

