КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017					                                                                  2397-п

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Подключение

к системам теплоснабжения, подключение

(технологическое присоединение)

к централизованным системам

водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017г. № 98-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», письмом Администрации Кемеровской области от 21.03.2017 № 15-40/1876:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».

2.Отделу информационных технологий (Макрушин С.В.) разместить постановление на информационном Интернет-портале Администрации Беловского городского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа А.Г.Чернова.

Глава Беловского

городского округа         	                       	     	                    А.В. Курносов

Утвержден

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 17.07.2017  № 2397-п

План мероприятий («дорожная карта»)

«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации |  | Целевая модель сформирована на базе модельного объекта со следующими параметрами: объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения; объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой на более 10 куб.м/час при наличии технической возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250мм. |  |  |  |  |  |  |
| №* | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к центральной системе горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее – договор о подключении) | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций (далее-РСО) информации о доступной мощности Наличие публикаций на сайте РСО об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения | да да | нет нет | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. МБУ "Служба Заказчика ЖКХ", директор Улаев Н.П., Начальник отдела информационных технологий Макрушин С.В., РСО. |
| - Заключение договора о подключении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи; почтовым отправлением; курьером | да | нет | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. РСО |
| 2.2 | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | Обеспечение повышения открытости информации | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Комиссионное определение возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах | да | нет | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. РСО |
| - Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Упрощенное получение разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | Внесение изменений в законодательство Беловского городского округа, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие нормативного правового акта Беловского городского округа, отменяющего необходимость получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения низкого уровня опасности путем утверждения перечня случаев, при которых не требуется получение на строительство | да | да | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. РСО |
| 3.2 | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие нормативного правового акта Беловского городского округа о сокращении сроков прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | да | да | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. РСО |
|  |  |  |  |  | Возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков. | да | да | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |
|  |  |  |  |  | Наличие административного регламента оказания муниципальных услуг по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ | да | да | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |
|  |  |  |  |  | Сокращенный срок предоставления разрешения на осуществление земляных работ | да | нет | Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству Бахур А.Ф. Начальник УЗРиМИ Кузнецов Г.С. |
| - Подача тепловой энергии и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью | да | нет | РСО |
| 4.2 | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронных электронной подписью | да | нет | РСО |
| - Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оптимизация сроков | Подготовка и реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи, предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи, предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций на региональном и местном уровне | да | да | РСО |
| 5.2 | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Реализация мероприятий по утверждению в Беловском городском округе схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения) | да | да | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В., РСО |
| 5.3 | Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Создание ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» | да | нет | Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В., Начальник отдела информационных технологий Макрушин С.В., РСО |
|  |  |  |  |  | Наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме | да | нет |  |