КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2017						                  №  3464-п

Об утверждении Порядка осуществления

капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

Беловского городского округа

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Беловский городской округ»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Беловского городского округа.

2. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова), отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Беловского городского округа, в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Беловского городского округа в соответствии с распределением обязанностей.

Глава Беловского

городского округа									А.В. Курносов

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 16.10.2017 №   3464-п.

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:

правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет средств бюджета Беловского городского округа в объекты капитального строительства муниципальной собственности Беловского городского округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Беловского городского округа (далее соответственно решение, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества), а также осуществления бюджетных инвестиций в указанные объекты.

правила предоставления из бюджета муниципального образования «Беловский городской округ» (далее - местный бюджет) субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Беловского городского округа (далее - субсидии).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – осуществление бюджетных инвестиций в указанные объекты и  осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет субсидий на капитальные вложения;

- бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение стоимости муниципального имущества Беловского городского округа за счет средств бюджета Беловского городского округа (далее - местный бюджет);

- подготовка капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, в том числе включая (при необходимости) формирование либо приобретение земельных участков, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

- реализация капитальных вложений в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества - осуществление бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, в том числе включая (при необходимости) формирование или приобретение земельного участка, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации;

- уполномоченный орган – Администрация Беловского городского округа, отраслевой (функциональный) или территориальный орган Администрации Беловского городского округа, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения.

1.3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Беловского городского округа или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность не допускаются (за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации):

предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий.

1.4. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности.

1.5. При осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности наименования объектов должны совпадать с наименованиями этих же объектов в реестре муниципальной собственности Беловского городского округа.

1.6. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления, хозяйственного ведения либо ином праве за организациями, либо включаются в состав муниципальной казны Беловского городского округа.

1.7. Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств. Балансовая стоимость объекта после осуществления капитальных вложений изменяется (формируется) с учетом основных затрат и вспомогательных расходов (связанных с технологией его создания или реконструкции). При создании или реконструкции  объекта, состоящего из нескольких самостоятельных объектов, вспомогательные расходы распределяются на балансовую стоимость каждого из них  пропорционально основным затратам.

- 2. Подготовка капитальных вложений и согласование проекта решения

2.1. Инициатором подготовки проекта решения являются уполномоченный орган либо по его поручению муниципальные бюджетные, автономные учреждения или муниципальные унитарные предприятия,  для которых уполномоченные органы осуществляют функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организации.

2.2. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Беловского городского округа, установленных Комплексной программой социально-экономического развития Беловского городского округа до 2025 года, муниципальными программами, концепциями и стратегиями развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документами территориального планирования Беловского городского округа;

в) оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, сметная стоимость которых превышает 50,0 млн. рублей;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Беловского городского округа.

2.3. Приобретение в муниципальную собственность Беловского городского округа объектов недвижимого имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. В случае осуществления бюджетных инвестиций на условиях софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов настоящий порядок применяется в части, не противоречащей условиям софинансирования, установленным соответствующим федеральным и региональным органом.

2.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

2.6. В отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества решением об осуществлении бюджетных инвестиций является постановление Администрации Беловского городского округа.

2.7. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (в случае отсутствия утвержденной проектной документации на дату подготовки проекта решения - предпроектное наименование объекта капитального строительства) либо наименование объекта недвижимого имущества;

б) существующее либо планируемое место нахождения объекта;

в) цель и форма инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

г) наименование уполномоченного органа;

д) срок реализации бюджетных инвестиций и год ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

ж) параметры стоимости и финансового обеспечения объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества):

- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, определяемая на основании независимой оценки, согласно проекту бюджетных инвестиций с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технического и ценового аудита;

- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой стоимости объекта капитального строительства, или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации проекта бюджетных инвестиций с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию проекта по источникам финансового обеспечения, и распределение общего объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения;

з) наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие (отсутствие) инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия;

2.8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения указывается объем средств местного бюджета, необходимых соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.9. Проект постановления, прошедший согласования в соответствии с регламентом  работы Администрации Беловского городского округа, направляется Главе Беловского городского округа для подписания.

2.10. Постановление в отношении бюджетных инвестиций, планируемых к осуществлению в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежит принятию, как правило, до 1 сентября текущего финансового года.

2.11. Постановление в отношении бюджетных инвестиций, планируемых к осуществлению в текущем финансовом году, может быть принято в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение о местном бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета.

- 3. Реализация капитальных вложений

3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества:

- муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств местного бюджета;

- муниципальными бюджетными, автономными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), которым муниципальные заказчики, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Беловского городского округа от лица указанных органов муниципальных контрактов.

3.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику, как получателю бюджетных средств, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Беловского городского округа, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

3.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Порядка муниципальными заказчиками с организациями заключаются соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Беловского городского округа муниципальных контрактов от лица муниципальных заказчиков  (далее - соглашение о передаче полномочий).

3.4. Условиями передачи полномочий муниципального заказчика в являются:

- соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных уставом организации, целям и видам деятельности по созданию (реконструкции) объектов капитального строительства или приобретению объектов недвижимого имущества;

- отсутствие стадии банкротства или процедуры ликвидации организации.

3.5. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, соответствующих решению, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного муниципальному заказчику как получателю средств местного бюджета, соответствующих решению;

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени Беловского городского округа от лица муниципального заказчика муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право муниципального заказчика на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности муниципальному заказчику как получателя средств местного бюджета.

3.6. Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций осуществляется муниципальным заказчиком и органами муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 4. Предоставление субсидий организациям на осуществление капитальных вложений

4.1. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

4.2. Решение о предоставлении субсидий принимается в порядке, аналогичном порядку принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций, с учетом особенностей настоящего раздела.

4.3. Субсидии предоставляются организациям в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и доведенных в установленном порядке получателям средств местного бюджета на цели предоставления субсидий.

4.4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между уполномоченным органом как получателем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

По постановлению Администрации Беловского городского округа, принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получателю средств местного бюджета может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

4.5. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), а также общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии. Объем предоставляемой субсидии из местного бюджета должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному соответствующей муниципальной программой.

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;

в) условие о соблюдении бюджетным и автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципального унитарного предприятия по открытию соответствующего лицевого счета в органе Федерального казначейства;

д) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства;

е) положения, устанавливающие право получателя средств местного бюджета, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

ё) порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием  средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года перечисленной им в предшествующем финансовом году субсидии, в случае отсутствия решения уполномоченного органа, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии.

Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии при отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии устанавливается финансовым управлением города Белово с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

ж) порядок возврата сумм, использованных бюджетным и автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

з) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования;

и) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии бюджетным и автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием;

к) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации уполномоченному органу ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

4.6. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4.7. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению в установленном порядке в местный бюджет.

4.8. На основании  решения уполномоченного органа о наличии потребности бюджетного и автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии остатки указанной субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.