КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017г								         № 4427-п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и информационная безопасность в муниципальном образовании Беловский городской округ» на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013 №359-п

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационного общества и информационная безопасность в муниципальном образовании Беловский городской округ» на 2018-2020 годы.

2.Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Беловский вестник». Отделу информационных технологий (Макрушин С.В.) разместить постановление на информационном Интернет-портале муниципального образования «Беловский городской округ».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа А.Г. Чернова.

Глава Беловского

городского округа							А.В. Курносов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 29.12.2017 № 4427-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие информационного общества и информационная безопасность в муниципальном образовании Беловский городской округ»

| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и информационная безопасность в муниципальном образовании Беловский городской округ» на 2018-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Постановление Администрации Беловского городского округа от 29.12.2017 № 4427-п |
| 3 | Директор Программы | Администрация Беловского городского округа |
| 4 | Разработчик Программы | Отдел информационных технологий Администрации Беловского городского округа |
| 5 | Цель и задачи Программы | Повышение эффективности работы системы муниципального управления в Беловском городском округе за счет использования информационно-коммуникационных технологий |
| 6 | Важнейшие критерии оценки | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |
| 7 | Срок реализации Программы | Сроки реализации программы рассчитаны на 2018-2020 гг. I этап - 2018 год; II этап - 2019 год; III этап - 2020 год |
| 8 | Подпрограмма: «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» | Обновление парка компьютерной техники Обновление ПО и техническое сопровождение программных продуктов и офисной техники |
| 9 | Исполнитель Программы, ответственный исполнитель | Отдел информационных технологий Администрации Беловского городского округа |
| 10 | Объемы и источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств бюджета Беловского городского округа и в объемах реализации Программы |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы предполагается: - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Беловского городского округа; - создание условий для оперативной деятельности муниципальных служащих; - повышение информационной открытости органов местного самоуправления Беловского городского округа и органов местного самоуправления, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых информационных и коммуникационных услуг; - обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения государственных информационных ресурсов; предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям; - проведение аттестации по защите конфиденциальной информации и персональных данных муниципального образования Беловский городской округ. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

муниципальной программы

«Развитие информационного общества и информационная безопасность в муниципальном образовании Беловский городской округ»

- Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем

реализации Программы

Цель Программы:

- Совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

- Приобретение компьютерного и периферийного оборудования и расходных материалов для нужд Беловского городского округа.

- Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Беловского городского округа, поскольку компьютерный парк администрации города нуждается в постоянном обновлении ввиду того, что срок эксплуатации компьютеров составляет 6 лет. Данное обстоятельство не позволяет муниципальному служащему оперативно производить необходимые операции на персональном компьютере ввиду постоянного усложнения программных средств, требующих, в свою очередь, увеличения вычислительных мощностей ПК, что, в свою очередь, снижает эффективность деятельности администрации города Белово. К тому же устаревшее оборудование чаще выходит из строя, тем самым - увеличивается время простоя и финансовые затраты на ремонт.

- Программное обеспечение и техническая поддержка компьютерного и периферийного оборудования Беловского городского округа. Проведение необходимого комплекса мероприятий по обеспечению информационной защищенности и безопасности конфиденциальной информации и персональных данных при их обработке в Беловском городском округе.

Задачи Программы: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности и защищенности для населения информации и технологий.

- Сроки и этапы реализации Программы.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и информационная безопасность в муниципальном образовании Беловский городской округ» разработана на период с  2018 по 2020 гг.:

I этап - 2018 год;

II этап - 2019 год;

III	этап - 2020 год.

- Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки

эффективности реализации Программы.

В результате	реализации мероприятий	Программы предполагается:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Беловского городского округа;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления Беловского городского округа и эффективности взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых информационных и коммуникационных услуг;

- обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения государственных информационных ресурсов;

- обеспечение комплексной защиты информации при проведении мероприятий по ее обработке и хранению.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы, исходя из общего объема финансирования на период с 2018 по 2020 года, составляет 6 757 600 рублей. Из них:

«Приобретение компьютерного и периферийного оборудования и расходных материалов»:

2018 год – 1 168 920 руб.

2019 год – 1 368 920 руб.

2020 год – 1 368 920 руб.

«Программное обеспечение и техническая поддержка»:

2018 год –  950 280 руб.

2019 год –  950 280 руб.

2020 год –  950 280 руб.

Объемы ассигнований из местного бюджета на исполнение реализации Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этого бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Система управления Программой

Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии с Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Беловского городского округа.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с директором программы принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение утверждается постановлением Главы города при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнитель Программы организует ведение отчетности.

Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель Программы направляет директору Программы доклад о ходе реализации Программы и ее эффективности за отчетный финансовый год, включая:

- отчет о результатах реализации Программы;

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы, и об оценке эффективности реализации мероприятий Программы.

6. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования |  |  |  |  | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе: | 2018-2020гг | 6 757 600 | 6 757 600 |  |  |  |  |
|  |  | 2018г | 2 119 200 | 2 119 200 |  |  |  |  |
|  |  | 2019г | 2 319 200 | 2 319 200 |  |  |  |  |
|  |  | 2020г | 2 319 200 | 2 319 200 |  |  |  |  |
| «Приобретение компьютерного и периферийного оборудования и расходных материалов»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение компьютерной и оргтехники, комплектующие | 2018-2020гг | 2 200 000 | 2 200 000 |  |  |  | Администрация Беловского городского округа (отдел информационных технологий) |
|  |  | 2018г | 600 000 | 600 000 |  |  |  |  |
|  |  | 2019г | 800 000 | 800 000 |  |  |  |  |
|  |  | 2020г | 800 000 | 800 000 |  |  |  |  |
| 2 | Заправка и восстановление картриджей, сервисное обслуживание оргтехники | 2018-2020гг | 1 706 760 | 1 706 760 |  |  |  |  |
|  |  | 2018г | 568 920 | 568 920 |  |  |  |  |
|  |  | 2019г | 568 920 | 568 920 |  |  |  |  |
|  |  | 2020г | 568 920 | 568 920 |  |  |  |  |
| «Программное обеспечение и техническая поддержка»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, продление и техподдержка программного обеспечения | 2018-2020гг | 2 850 840 | 2 850 840 |  |  |  | Администрация Беловского городского округа (отдел информационных технологий) |
|  |  | 2018г | 950 280 | 950 280 |  |  |  |  |
|  |  | 2019г | 950 280 | 950 280 |  |  |  |  |
|  |  | 2020г | 950 280 | 950 280 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по информационной безопасности (письмо АКО от 15.09.2016 №16-5/6398) | 2018-2020гг | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  |  | Администрация Беловского городского округа (отдел информационных технологий) |
|  |  | 2018г | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 2019г | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |
|  |  | 2020г | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММУ НПА

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённая Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212;

2. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»;

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

7. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 года № 646 «Об утверждении  Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2007г. № 871-р (об утверждении Типовой программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации);

# 9. Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N 152 "Об утверждении инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну";

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.12.2011г. №601 «О стратегии развития информационного общества в Кемеровской области до 2025 года».

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.

Информационно-коммуникационные технологии – (ИКТ) широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники

Информационная система (ИС) - совокупность технического, программного и организационного обеспечения, организующее хранение, обработку, поиск, распространение, передачу и предоставление информации

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) –  федеральная государственная информационная система, включающая в себя информационные    базы    данных,    содержащие    сведения    об    используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам и электронным сервисам, а также сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме.

Система электронного документооборота (СЭД) – компьютерная программа (программное обеспечение, система), которая позволяет организовать работу с электронными документами (создание, изменение, поиск), а также взаимодействие между сотрудниками (передачу документов, выдачу заданий, отправку уведомлений и т.п.).

Конфиденциальная информация — документированная информация, т.е. зафиксированная на материальном носителе и с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ. Законом охраняется государственная, служебная, банковская, военная, коммерческая тайна.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).