КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об утверждении муниципальной программы Беловского городского округа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений» на 2026-2030 годы.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Беловский  городской округ Кемеровской области – Кузбасса», постановлением Администрации Беловского городского округа от 25 июля 2025 года №2159-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Беловского городского округа, внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 31 августа 2022 года № 2478-п «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Беловского городского округа» Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Беловского городского округа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений» на 2026-2030 годы.

- Признать утратившими силу, в части планового периода 2026–2027 годов, постановления:

2.1.Постановление Администрации Беловского городского округа от 17 марта 2025 года № 926-п «Об утверждении муниципальной программы Беловского городского округа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений» на 2025-2027 годы»;

2.2.Постановление Администрации Беловского городского округа от 03 июля 2025 года №1990-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 17 марта 2025 года № 926-п»;

2.3. Постановление Администрации Беловского городского округа от 23 сентября 2025 года №2702-п «О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского округа от 17 марта 2025 года № 926-п».

- В части текущего периода 2025 года, постановления, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, сохраняют свое действие до 01.04.2026 года.

- Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Управлению по работе со средствами массовой информации (Косвинцева Е.В.)  настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, с 01 января 2026 года.

- Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Беловского городского округа по строительству Д.В. Денисенкову.

Глава Беловского

городского округа                                                                          С.И.Алексеев
                                                                             УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Беловского

городского округа

от «___» _____________ № _________

Муниципальная программа Беловского городского округа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений» на 2026-2030 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Оценка текущего состояния сферы капитального ремонта и капитального строительства Беловского городского округа

1.1. Социально-экономическое развитие Беловского городского округа зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей.  На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания.

1.2. Общее состояние объектов социальной инфраструктуры:

образовательные учреждения – на территории Беловского городского округа имеется значительное количество школ и детских садов, часть из которых требует капитального ремонта или модернизации. За последние 3 года был проведен капитальный ремонт в 5 школах (МАОУ «СОШ №30 города Белово», СОШ №19 города Белово, МБОУ «СОШ №37 города Белово», МАОУ «СОШ №16 города Белово», лицей №22) и продолжается в МАОУ «СОШ №24 города Белово», в 4 детских садах (№70, №58, №13, №40), а также построен новый детский сад № 99. Данные мероприятия повысили качество условий обучения, однако ряд объектов нуждается в дальнейшей реконструкции.

медицинские учреждения - основные поликлиники и больницы обеспечены базовой инфраструктурой, но требуют обновления инженерных систем и модернизации помещений для соответствия современным стандартам. В период с 2022 года по 2025 год построено 2 поликлиники (ГБУЗ «Беловская поликлиника №6» и ГБУЗ «Беловская городская детская больница»), также проведен капитальный ремонт в 3 поликлиниках: ГБУЗ «Поликлиническое отделение детское №2»,  ГБУЗ «Поликлиническое отделение №2», ГБУЗ «Беловская городская многопрофильная больница, поликлиническое отделение № 3».

объекты культуры и спорта - состояние спортивных залов, клубов и культурных учреждений постепенно улучшается благодаря реализации программ капитального ремонта и реконструкции, но инфраструктура остается недостаточно развита в части современных условий и доступности. За последние 3 года на территории Беловского городского округа проведен капитальный ремонт таких культурных учреждений, как «Музейно-выставочный центр» (историко-краеведческий музей), «ДШИ №63, МБУ ДО "ДШИ № 76", городской архив, библиотека  «Бачатская». Также осуществлено строительство современного многофункционального этнокультурного центра «Заречное». Износ зданий и устаревшая материально-техническая база ограничивают возможности проведения мероприятий, снижают привлекательность учреждений.

1.3. Достаточно высокий уровень износа основных фондов, инженерной инфраструктуры социальной сферы вызывает необходимость их поэтапного решения. Требуется создание условий для доступности к объектам социальной сферы маломобильных групп населения, что предусматривается при реализации мероприятий. Для сохранения и развития технического состояния, имеющейся материальной базы учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта требуется проведение реконструкции, ремонта и расширения.

1.4. Программными мероприятиями рассматривается разработка проектно-сметной документации, проведение экспертных, изыскательских работ, что даёт возможность последующего включения объектов социальной сферы в действующих государственные программы. Также программными мероприятиями решается ряд задач по ремонту инженерных сетей в социальной сфере. На реализацию стоящих проблем восстановления технического, комфортного, эстетического состояния объектов социальной сферы направлены программные мероприятия, включенные в программу.

1.5. Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов необходимы для сбалансированного (поэтапного) создания системы социальной инфраструктуры, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения Беловского городского округа.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

2.1. Муниципальная политика Беловского городского округа в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры ориентирована на ключевые национальные цели, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

2.2. Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни».

2.3. Документы стратегического планирования, такие как муниципальные программы и планы развития, содержат конкретные задачи и показатели, необходимые для реализации национальных целей. Они обеспечивают связь между общегосударственными целями и практическими действиями на местном уровне. Описание приоритетов и целей основывается на положениях документов стратегического планирования Беловского городского округа: "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Беловского городского округа до 2035 года", утвержденная решением Совета народных депутатов Беловского городского округа от 25.10.2018 № 2/2-н.

2.5. Основные направления, закрепленные в стратегических документах:

модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, физическую культуру и спорт, жилищный сектор, обеспечивающий формирование комфортных условий жизни населения и определяющий качество человеческого капитала;

развитие социальной сферы, в том числе строительство новых объектов;

рациональное использование бюджетных средств, повышение эффективности проведения закупок и контроль качества строительных работ.

2.6. Муниципальная политика Беловского городского округа направлена на реализацию национальных приоритетов через создание и поддержание современной, безопасной и доступной социальной инфраструктуры. Это достигается путем системного капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, рационального распределения ресурсов и контроля качества, что способствует улучшению условий жизни населения и устойчивому развитию территории Беловского городского округа.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

3.1. Муниципальная политика Беловского городского округа в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры тесно связана со стратегическими приоритетами и целями государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса  от 12.12.2023 года № 816.

3.2. Государственная программа направлена на повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Кемеровской области ‒ Кузбасса, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, увеличение объемов строительства объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан. Приоритеты государственной программы Кемеровской области-Кузбасса направлены на комплексное развитие региона, включая улучшение качества жизни населения, укрепление здоровья граждан, обеспечение экологической безопасности и развитие инноваций. Среди ключевых приоритетов: развитие социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, культура).

3.3. Муниципальная программа Беловского городского округа  направлена создание и поддержание современной, безопасной и доступной социальной инфраструктуры.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

4.1. Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, должен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий.

4.2. Целью муниципальной программы является устойчивое функционирование и повышение качества развития социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Беловского городского округа, в рамках осуществления капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции.

4.3. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи реализации муниципальной программы:

Обеспечение деятельности в сфере разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства;

Осуществление технологического присоединения к  сетям для комплексного функционирования инженерной инфраструктуры;

Создание условий для стабильного и эффективного функционирования МКУ «УКС» в целях реализации полномочий по осуществлению  муниципальной политики в сфере строительства.

4.4. Задачи муниципального управления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры охватывают широкий круг экономических и управленческих аспектов и включают:

формирование и реализация муниципальных программ социально-экономического развития;

организацию и контроль за строительством и эксплуатацией объектов инфраструктуры;

обеспечение условий для устойчивого развития территории и улучшения качества жизни населения.

Паспорт

муниципальной программы Беловского городского округа

«Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений » на 2026 -2030 годы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | И.о. заместителя Главы Беловского городского округа по строительству Денисенкова Дина Васильевна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа Денисенкова Дина Васильевна |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Устойчивое функционирование и повышение качества развития социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Беловского городского округа, в рамках осуществления капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Кемеровской области-Кузбасса | Национальная цель - «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
|  | Наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса - «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Устойчивое функционирование и повышение качества развития социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Беловского городского округа, в рамках осуществления капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных проектно-сметных документов на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | ОМСУ | - | штук | 1 | 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | МКУ «УКС» |  |
| 2. | Количество объектов технологического присоединения при строительстве многоквартирных домов | ОМСУ | - | штук | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | МКУ «УКС» |  |
| 3. | Доля исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований | ОМСУ | - | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Совета народных депутатов Беловского городского округа "Об утверждении бюджета Беловского городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". | МКУ «УКС» |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| №п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Цель: Устойчивое функционирование и повышение качества развития социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Беловского городского округа, в рамках осуществления капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных проектно-сметных документов на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | ОМСУ | штук | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.2. | Количество объектов технологического присоединения при строительстве многоквартирных домов | ОМСУ | штук | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3. | Доля исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований | ОМСУ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и недвижимого имущества» (Денисенкова Д.В. куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа Денисенкова Дина Васильевна Соисполнитель программы: Директор МКУ «УКС» Жуков Иван Николаевич | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение деятельности в сфере разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства | Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта, в том числе объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям |  | Количество разработанных проектно-сметных документов на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |
|  | Задача 2. Осуществление технологического присоединения к сетям для комплексного функционирования инженерной инфраструктуры | Проведение мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирного жилого дома, необходимого для электроснабжения, к распределительным электросетям для дальнейшего ввода жилого дома в эксплуатацию |  | Количество объектов технологического присоединения при строительстве многоквартирных домов |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Белово"» (Денисенкова Д.В. куратор) |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа Денисенкова Дина Васильевна Соисполнитель программы: Директор МКУ «УКС» Жуков Иван Николаевич | Срок реализации 2026-2030 годы |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для стабильного и эффективного функционирования МКУ «УКС» в целях реализации полномочий по осуществлению муниципальной политики в сфере строительства | Обеспечение бесперебойного функционирования МКУ «УКС (расходы на оплату труда, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения, уплата налогов, сборов и иных платежей, социальных выплат) для эффективного управление сферой строительства, проведении строительного контроля на объектах капитального строительства в соответствии с нормативными документами при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. |  | Доля исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 38 972,2 | 38 972,2 | 38 972,2 | 38 972,2 | 38 972,2 | 194 861,0 |
| Местный бюджет | 38 972,2 | 38 972,2 | 38 972,2 | 38 972,2 | 38 972,2 | 194 861,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и недвижимого имущества» (всего), в том числе: | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 74 574,0 |
| Местный бюджет | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 74 574,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Белово"» (всего), в том числе: | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 120 287,0 |
| Местный бюджет | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 120 287,0 |

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и недвижимого имущества»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Белово», Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Беловского городского округа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение деятельности в сфере разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных проектно-сметных документов на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | - | ОМСУ | штук | 1 | 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Жуков И.Н., директор МКУ УКС |  |
| 2. | Задача 2: Осуществление технологического присоединения к сетям для комплексного функционирования инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов технологического присоединения при строительстве многоквартирных домов | - | ОМСУ | штук | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Жуков И.Н., директор МКУ УКС |  |

# 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение деятельности в сфере разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных проектно-сметных документов на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | ОМСУ | штук | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Задача 2: Осуществление технологического присоединения к сетям для комплексного функционирования инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов технологического присоединения при строительстве многоквартирных домов | ОМСУ | штук | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение деятельности в сфере разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнение проектных работ на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | приобретение товаров, работ, услуг | Разработана проектно-сметная документация в целях проведения капитального ремонта, в том числе объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям. В 2026 году будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 4-х объектов: 1. ДК «Шахтёр», расположенный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Тимирязева, 30» 2. СОШ №19 города Белово, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Гастелло, 10» 3. Детский сад №25 города Белово, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт Грамотеино, ул. Колмогоровская, 7а» 4. Детский сад №60 города Белово, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт Инской, ул. Чистопольская, 13» | штук |  | 1 |  | 2025 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 2. | Задача 2: Осуществление технологического присоединения к сетям для комплексного функционирования инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов недвижимого имущества» | приобретение товаров, работ, услуг | Осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирного жилого дома, необходимого для электроснабжения, к распределительным электросетям для дальнейшего ввода жилого дома в эксплуатацию. В 2026 году будет осуществлено технологическое присоединения при строительстве дома №7, расположенного по адресу: квартал «Сосновый», г. Белово» | штук |  | 1 |  | 2025 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и недвижимого имущества» (всего), в том числе | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 74 574,0 |
| Местный бюджет, из них | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 14 914,8 | 74 574,0 |
| Мероприятие (результат) «Выполнение проектных работ на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», всего, в том числе | 14 596,3 | 14 596,3 | 14 596,3 | 14 596,3 | 14 596,3 | 72 981,5 |
| Местный бюджет | 14 596,3 | 14 596,3 | 14 596,3 | 14 596,3 | 14 596,3 | 72 981,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов недвижимого имущества» всего, в том числе | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 1 592,5 |
| Местный бюджет | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 1 592,5 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Обеспечение деятельности в сфере разработки проектно-сметной документации по объектам капитального строительства |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнение проектных работ на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в 2026 году реализации, в том числе по объектам: | Х | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | - |
| Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ДК «Шахтёр», расположенный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Тимирязева, 30 |  | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» |  |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 11.01.2024 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | План-график закупок |
| Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.02.2024 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Реестр контрактов |
| Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 29.10.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Акт приемки-передачи работ |
| Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 09.11.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Платежное поручение |
| Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания СОШ №19 города Белово, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт Новый Городок, ул. Гастелло, 10 | Х | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | - |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 10.01.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | План-график закупок |
| Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10.02.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Реестр контрактов |
| Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 01.12.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Акт приемки-передачи работ |
| Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 10.12.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Платежное поручение |
| Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Детского сада №25 города Белово, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт Грамотеино, ул. Колмогоровская, 7а |  | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | - |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 15.01.2024 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | План-график закупок |
| Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 22.02.2024 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Реестр контрактов |
| Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 31.08.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Акт приемки-передачи работ |
| Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 09.09.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Платежное поручение |
| Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Детского сада №60 города Белово, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт Инской, ул. Чистопольская, 13 |  | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | - |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 15.01.2024 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | План-график закупок |
| Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 22.02.2024 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Реестр контрактов |
| Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 29.09.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Акт приемки-передачи работ |
| Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 08.10.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Платежное поручение |
| Задача 2: Осуществление технологического присоединения к сетям для комплексного функционирования инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов недвижимого имущества» в 2026 году реализации, в том числе по объектам: | Х | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | - |
| Осуществлено технологическое присоединения при строительстве дома №7, расположенного по адресу: квартал «Сосновый», г. Белово» |  | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» |  |
| Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 04.12.2023 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | План-график закупок |
| Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 04.12.2023 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Реестр контрактов |
| Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 10.01.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Акт приемки-передачи работ |
| Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 20.01.2026 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Платежное поручение |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Белово"»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель программы) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Белово», Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Беловского городского округа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1: Создание условий для стабильного и эффективного функционирования МКУ «УКС» в целях реализации полномочий по осуществлению муниципальной политики в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований | - | ОМСУ | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» |  |

# 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача 1: Создание условий для стабильного и эффективного функционирования МКУ «УКС» в целях реализации полномочий по осуществлению муниципальной политики в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований | ОМСУ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  | Задача 1: Создание условий для стабильного и эффективного функционирования МКУ «УКС» в целях реализации полномочий по осуществлению муниципальной политики в сфере строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Белово" » | Осуществле-ние текущей деятельности | Обеспечена деятельность МКУ «УКС» , которая управляет сферой строительства, осуществляет строительный контроль на объектах капитального строительства в соответствии с нормативными документами при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов: расходы на оплату труда, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения, уплата налогов, сборов и иных платежей, социальных выплат | процент |  | 100 |  | 2025 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Белово"» (всего), в том числе | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 120 287,0 |
| Местный бюджет, из них | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 120 287,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Белово"», всего, в том числе | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 120 287,0 |
| Местный бюджет | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 24 057,4 | 120 287,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Создание условий для стабильного и эффективного функционирования МКУ «УКС» в целях реализации полномочий по осуществлению муниципальной политики в сфере строительства |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Белово"» в 2026 году реализации | Х | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | - |
| Контрольная точка «Составление и утверждение бюджетной сметы» | в течении 10 дней со дня вступления в силу решения о бюджете | Жуков Иван Николаевич, директор МКУ «УКС» | Бюджетная смета |